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                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНИСОВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     03.05.2018                                                                                           №   48
О внесении изменений  в постановление

администрации муниципального образования

Денисовское от 11.09.2017 № 84 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство населённых

пунктов муниципального  образования 

Денисовское  на 2018-2020 годы»
      В целях совершенствования  программно- целевого принципа организации  бюджетного процесса в соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Денисовское, постановлением администрации муниципального образования Денисовское от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Денисовское и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Денисовское», администрация муниципального образования Денисовское     п о с т а н о в л я е т: 
          1. Внести в  постановление  администрации  муниципального образования Денисовское от 11.09.2017 № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов муниципального  образования Денисовское  на 2018-2020 годы» ( в ред. от 20.12.2017 № 117, от 26.01.2018 № 15, от 05.03.2018 №29) следующие изменения:
   1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования программы 

9 306,9 тыс. рублей

в том числе:

2018 год –  3 322,6 тыс. рублей

2019 год –  2 954,3 тыс. рублей

2020 год –  3 030 тыс. рублей 


 
1.2. Раздел IV «Перечень программных мероприятий» изложить  в новой редакции согласно приложению.


1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «8 826,9», заменить на цифры « 9 306,9».


2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

          3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня   опубликования в  информационном бюллетене «Денисовский вестник».

 Глава администрации

 муниципального образования                                             М.Е.Подольский
                                          
Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 

Денисовское от 03.05.2018 № 48
1V. Перечень программных мероприятий

	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Срок

испол-нения
	
	Финансирование, тыс. руб.
	Исполнители
	   Ожидаемые результаты

	
	
	
	год

финанси-рования
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	местный

бюджет
	областной

бюджет
	Внебюдж.

источники
	
	

	1.
	Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территориипоселения:

в том числе:
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	2 212,6
2024,3

2100,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	Улучшение благоустройства и 
санитарного состояния населенных пунктов, 

создание среды, комфортной для проживания жителей МО

улучшение                 внешнего вида территории поселения

	1.1.
	Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	1761,76
1924,5

 2000,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	

	1.2.
	Замена светильников, ламп, ремонт  светильников 
	2018-2020   годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	450,84
100,0

100,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	

	2.
	Удаление аварийных и естественно усохших деревьев,  озеленение, скашивание сорной травы  на территориях сельских населенных пунктов МО
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	300,0
150,0

150,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	Улучшение благоустройства и 
санитарного состояния 
населенных пунктов 



	3.
	Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории МО

в том числе:
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2017 год
	310,0

280,0

280,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	Улучшение благоустройств,
экологической обстановки и
санитарного состояния
 населенных пунктов 

Привлечение жителей к участию в
 решении проблем благоустройства

	3.1.
	Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок в населенных пунктах
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	280,0
250,0

250,0 
	
	
	Администрация муниципального образования
	

	3.2.
	Проведение субботников по санитарной очистке территорий населенных пунктов
	2018-2020 годы
	
	 30,0

30,0

30,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	

	3.3
	Проведение работы среди населения по заключению договоров на вывоз ТБО
	2018-2020 годы
	
	не требует финансиро-вания
	
	
	ООО «Чистый город»,

Администрация муниципального образования
	

	4.
	Мероприятия по содержанию и текущему ремонту проездов,  тротуаров  к  жилым  домам  сельских населенных пунктов 

в том числе:
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	100,0

200,0

200,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	Улучшение благоустройства и
санитарного состояния населенных пунктов, 

создание среды, комфортной для проживания жителей МО



	4.1.
	Зимнее содержание проездов,  тротуаров к  жилым  домам сельских населенных пунктов (очистка от снега механическим способом)
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	100,0

100,0

100,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	

	4.2.
	Устранение повреждений покрытия проездов, тротуаров из асфальто-бетонных смесей  (ямочный ремонт)
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	0,0

100,0

100,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	

	5.             
	Оборудование детских площадок 


	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	50,0

150,0

150,0
	
	
	Администрация муниципального образования
	Улучшение благоустройства и  
санитарного состояния населенных пунктов, 

создание среды, комфортной для проживания жителей МО



	6.
	Содержание  мест захоронения, текущий ремонт мемориальных плит погибшим воинам ВОВ в п. Пролетарский, памятника Солдатам Победы в дер. Крутово, скульптур погибшим воинам ВОВ в п. Чулково
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	50,0

100,0

100,0

 
	
	
	
	

	7.
	Очистка ливневых канав на территории сельских населенных пунктов муниципального образования Денисовское
	2018-2020 годы
	2018 год

2019 год

2020 год
	300,0

50,0

50,0
	
	
	Администрация муниципального образования Денисовское
	Улучшение благоустройства и 
 санитарного состояния населенных пунктов, 

создание среды, комфортной для проживания жителей МО

	                                           ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	2018 год

2019 год

2020 год
	3 322,6
2 954,3 

3 030,0
	0,0

0,0

0,0

 
	0,0

0,0

0,0

 
	

	ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ:
	9 306,9
	0,0
	0,0
	

	
	
	 9 306,9
	


* Исполнители мероприятий Программы, не входящие в структуру администрации муниципального образования Денисовское, принимают участие в реализации Программы по согласованию.


