 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________									       № ____

	Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов  на территории муниципального образования Гороховецкий район 
	




В целях организации системного сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования Гороховецкий район с учетом Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2023 № 672 администрация Гороховецкого района                   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования Гороховецкий район. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Новая жизнь».


Глава администрации района					                        О.Г. Рябовол

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации района
от ___________ № ______


РЕГЛАМЕНТ
сопровождения инвестиционных проектов на территории
муниципального образования Гороховецкий район

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент сопровождения инвестиционных проектов  на территории муниципального образования Гороховецкий район (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий органов и структурных подразделений администрации Гороховецкого района (далее – Администрация), муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений, в рамках осуществления работы по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам, реализующим и(или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования Гороховецкий район. 
1.2. Для целей настоящего Регламента используются термины и понятия в соответствии с действующим законодательством:
– инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области и нормативными правовыми актами Администрации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
– инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и(или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Гороховецкий район; 
– инвестиционная площадка – земельный участок, потенциально являющийся местом реализации инвестиционного проекта;
– инвестиционный уполномоченный – должностное лицо Администрации, осуществляющее реализацию государственной политики в сфере поддержки инвесторов, планирующих к реализации и(или) реализующих на территории Гороховецкого района инвестиционные проекты;
– сопровождение инвестиционного проекта – обеспечение предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, полномочия по предоставлению которых переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области органам местного самоуправления муниципального образования, в порядке и сроки, установленные соответствующими административными регламентами, а также оказание содействия инициатору инвестиционного проекта во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Владимирской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными организациями в рамках реализации инвестиционного проекта;
– рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и(или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Гороховецкий район – совещательный орган, образованный для обеспечения реализации инвестиционной политики в муниципальном образовании Гороховецкий район (далее – Рабочая группа).
– инвестиционный уполномоченный орган – орган или структурное подразделение Администрации, ответственный(ее) за координацию работы с инвесторами, выполняющий(ее) функции по оказанию содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Гороховецкий район в решении вопросов, касающихся проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур.

2. Сопровождение инвестиционных проектов

2.1. Работа с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется рабочей группой.
2.2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования Гороховецкий район, осуществляется в форме оказания консультационной, информационной и организационной помощи инвестору в течение всего периода реализации инвестиционного проекта.
2.3. Информационно-консультационная поддержка осуществляется, в том числе по вопросам:
– порядка осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования;
– имеющихся на территории муниципального образования Гороховецкий район земельных участков и муниципального имущества для реализации инвестиционного проекта;
– участия в государственных и муниципальных программах;
– социально-экономического положения муниципального образования, кадрового потенциала муниципального образования;
– инфраструктуры поддержки предпринимательства.
2.3. Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта осуществляется, в том числе по вопросам:
– рассмотрение письменных обращений инвесторов (инициаторов);
– организация инвестиционным уполномоченным органом переговоров, встреч, совещаний, консультаций, заседаний рабочей группы, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;
– разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;
– оказание муниципальных услуг и государственных услуг, полномочия по предоставлению которых переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области органам местного самоуправления;
– взаимодействие инвестиционного уполномоченного органа с органами исполнительной власти Владимирской области, АНО «Агентство экономического развития», учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы (при необходимости).
– размещение инвестиционным уполномоченным органом сведений об инвестиционном проекте в реестре инвестиционных проектов муниципального образования Гороховецкий район на официальном сайте Администрации. 

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений инвесторов
	3.1. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является проведение первичных переговоров с инвестором или его обращение, поступившее в адрес Администрации района и(или) инвестиционного уполномоченного.
	3.2. Информация по итогам первичных переговоров с инвестором или его обращение, поступившее в адрес Администрации, муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений, подлежит направлению инвестиционному уполномоченному в течение 2 рабочих дней. 
	3.3. Инвестиционный уполномоченный рассматривает поступившее обращение и направляет его в инвестиционный уполномоченный орган.
	3.4. Инвестиционный уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения обращения в работу осуществляет следующие действия:
- уведомляет инициатора инвестиционного проекта о получении его обращения;
- сообщает свои контактные данные;
- запрашивает информацию о контактном лице со стороны инициатора инвестиционного проекта;
- при необходимости запрашивает недостающую информацию об инвестиционном проекте;
	- информирует инициатора инвестиционного проекта о возможных формах государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, возможности получения консультации по использованию конкретного инструмента поддержки, о перечне необходимых для этого документов;
		- направляет в адрес инициатора инвестиционного проекта форму заявки на сопровождение инвестиционного проекта (далее – заявка) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту. К заявке прикладывается резюме инвестиционного проекта, рекомендуемая форма которого приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
	Ответственность за достоверность сведений по инвестиционному проекту несет инициатор инвестиционного проекта.
3.5. После получения заявки инвестиционный уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки в реестре организует заседание Рабочей группы для решения вопроса о целесообразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Гороховецкий район  с приглашением инвестора для презентации проекта. 
	Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта члены Рабочей группы проводят оценку его соответствия критериям, перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов (приложение № 3 к настоящему Регламенту).
	В случае положительного решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта определяет дату личной встречи с инициатором инвестиционного проекта и организуется сопровождение инвестиционного проекта.
	3.6. В регистрации заявки инициатору инвестиционного проекта может быть отказано по следующим основаниям:
	- инициатор инвестиционного проекта находится в процессе ликвидации;
	- в отношении инициатора инвестиционного проекта имеются возбужденные производства по делам о банкротстве;
	- инициатор инвестиционного проекта имеет просроченную задолженность по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
	- иным основаниям (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
В случае отказа инициатору инвестиционного проекта направляется письменный ответ об отказе в сопровождении инвестиционного проекта. 			3.7. Если для реализации инвестиционного проекта требуется площадка, то инвестиционный уполномоченный орган направляет копию заявки в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации для подбора необходимой площадки. 
		3.8. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации рассматривает заявку и в течение 2 рабочих дней направляет запрос инвестору о необходимых параметрах требуемой площадки.
3.9. После предоставления инвестором параметров требуемой площадки комитет по управлению имуществом Администрации осуществляет подбор площадок, отвечающих требованиям инвестора в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
	3.10. До принятия инвестором окончательного решения о месте размещения инвестиционного проекта инвестиционный уполномоченный орган предоставляет ему необходимую дополнительную информацию по инвестиционным площадкам.
3.11. После изучения характеристик инвестиционных площадок инвестор направляет в адрес инвестиционного уполномоченного органа запрос для осмотра инвестиционных площадок. Инвестиционный уполномоченный орган совместно с инвестором определяют дату и время осмотра. 
3.12. После принятия инвестором решения о реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Гороховецкий район может быть подписано соглашение об условиях осуществления инвестиций между Администрацией и инвестором.
	3.13. Инвестиционный уполномоченный орган оказывает инвестору всевозможное содействие в оформлении прав на земельный участок, а также в получении разрешительной документации для осуществления строительных работ, предусмотренных в рамках инвестиционного проекта.
	3.14. В случае возникновения вопросов, не входящих в компетенцию Администрации, инвестиционный уполномоченный орган готовит письменные обращения в исполнительные органы государственной власти Владимирской области для решения вопросов, связанных с реализуемыми и(или) планируемыми к реализации инвестиционным проектом.
3.15. Инвестиционный уполномоченный орган осуществляет мониторинг реализации инвестиционных проектов и размещение информации о реализуемых инвестиционных проектах на сайте Администрации.
3.16. Контроль за сопровождением инвестиционных проектов осуществляет глава Администрации.



Приложение № 1
к Регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального
образования Гороховецкий район

Заявка
на сопровождение инвестиционного проекта

	Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
	

	Дата государственной регистрации в качестве юриди-ческого лица (индивидуального предпринимателя)
	

	Основной вид деятельности
	

	Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
	

	Руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
	

	ИНН/ОГРН
	

	Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет), если да, то какой
	

	Наименование и краткое описание инвестиционного проекта
	

	Статус проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект, реализуемый инвестиционный проект)
	

	Связь с иными независимыми проектами, в том числе инфраструктурными, (при наличии связи указать наименование проекта, место и сроки реализации)
	

	Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной фазах:

	Прединвестици-онная фаза
	Завершение маркетинговых исследований
	нет/процент выполнения

	
	Выбор технологии и поставщиков технологического и вспомогательного оборудования
	нет/процент выполнения

	
	Выбор подрядчиков для строительства и монтажа оборудования
	нет/процент выполнения

	
	Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов
	нет/процент выполнения

	
	Выбор места производственной площадки/земельного участка
	нет/процент выполнения

	
	Наличие утвержденного бизнес-плана 
	нет/да

	
	Наличие документально подтвержденных источников финансирования
	нет/да

	
	Наличие проектной документации
	нет/процент выполнения

	
	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации
	нет/процент выполнения

	Инвестиционная фаза
	Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация или перерегистрация прав на земельные участки и объекты недвижимости
	нет/процент выполнения

	
	Получение разрешения на строительство
	нет/да

	
	Производство ландшафтных работ
	нет/процент выполнения

	
	Прокладка инфраструктурных коммуникаций
	нет/процент выполнения

	
	Производство строительно-монтажных работ
	нет/процент выполнения

	
	Монтаж технологического и вспомогательного оборудования
	нет/процент выполнения

	
	Подключение к объектам транспортно-энергетической инфраструктуры
	нет/процент выполнения

	
	Пусконаладочные работы
	нет/процент выполнения

	
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	нет/да

	
	Набор и обучение персонала
	нет/процент выполнения

	
	Финансирование инвестиционного проекта
	нет/процент выполнения

	Дополнительная информация 

	Контактные данные ответственного лица от инициатора инвестицион-ного проекта (инвестора) для оперативного взаимодействия
	Должность
	

	
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	
	Телефон, факс, e-mail
	

	Дата составления заявки
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Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.
Руководитель 	_______________  ________________________
                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)
             М.П.
(печать – при наличии печати)
[bookmark: P245]



Приложение № 2
к Регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального
образования Гороховецкий район



[bookmark: P258]Резюме 
инвестиционного проекта
(рекомендуемая форма)

Резюме инвестиционного проекта содержит следующие разделы:
1. Информация о инициаторе инвестиционного проекта:
- наименование, организационно-правовая форма, местоположение;
- основные направления деятельности;
- опыт работы в отрасли, в которой планируется реализация инвестиционного проекта.
2. Описание инвестиционного проекта:
- стратегическая цель и краткое описание инвестиционного проекта;
- даты начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода на проектную мощность) в формате месяц/год;
- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год;
- общая стоимость инвестиционного проекта;
- сведения о воздействии инвестиционного проекта на инфраструктурное развитие муниципального образования;
- планируемое количество рабочих мест;
- потребность в квалифицированных кадрах (специализация, количество сотрудников, желаемый источник привлечения трудового потенциала (местный, командировка), планируемый уровень заработной платы.
3. Площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта, требования к инфраструктуре.
4. Наименование и назначение планируемой к производству продукции (работ, услуг).
5. Описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), основные конкуренты.
6. План маркетинга:
- прогнозируемая рыночная цена на планируемую продукцию (работы, услуги);
- описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг);
- оценка объемов спроса продукции (работ, услуг).
7. Производственный план:
- наличие у инициатора инвестиционного проекта ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы) для реализации;
- этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды и характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен завершаться ключевым событием – разработкой и утверждением проектной документации, подготовкой строительного участка, решением вопросов по подключению к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.);
- прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта;
- информация об основных производственных фондах;
- мероприятия по охране окружающей среды, сведения об экологической безопасности;
- необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги, продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты, правообладатели).
8. Оценка и описание возможных рисков.
9. Экономическая и бюджетная эффективность:
- обоснование рыночной цены реализации планируемой продукции (работ, услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта (по годам отразить значения показателей: выручка, себестоимость (материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, затраты на получение земельного участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая прибыль);
- срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций;
- внутренняя норма доходности;
- чистая приведенная стоимость;
- стратегия финансирования (источники и условия получения средств, планируемый объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в случае привлечения заемных средств, наличие иностранного участия);
- рентабельность продукции (процентов);
- доходность проекта (процентов);
- прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в бюджет муниципального образования ___________________ (млн. рублей).

Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.
Руководитель 	_______________  ________________________
                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)
             М.П.
(печать – при наличии печат
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[bookmark: P385]Таблица
оценки критериев отбора инвестиционного проекта


	Наименование критерия отбора инвестиционного проекта
	Оценка критерия

	
	Да
	Нет

	1. Обязательные критерии
	
	

	1.1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Гороховецкий район, отраженным в документах стратегического планирования муниципального образования
	
	

	2. Оценочные критерии
	
	

	2.1. Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта
	
	

	2.2. Достаточность финансовых, производственных и трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта
	
	

	2.3. Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение потребностей жителей муниципального образования 
	
	

	2.4. Экологическая безопасность инвестиционного проекта
	
	

	2.5. Воздействие на повышение уровня занятости 
	
	




Дата:						Подпись:

______________
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