УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 13.12.2017 № 1776

Муниципальная  программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах»

( в редакции постановлений от 25.01.2018 №55, от 30.05.2018 №610, №1241 от 06.11.2018, №1281 от 16.11.2018, №1345 от 03.12.2018)

## 1. Паспорт  программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (дата, номер и наименование нормативных актов) | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 №758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Гороховецкого района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Гороховецкого района |
| Участники программы | Граждане, проживающие на территории муниципального образования город Гороховец, организации |
| Разработчик Программы | Администрация Гороховецкого района |
| Цель Программы | -повышение качества и комфорта городской среды на территории города Гороховца; -повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Гороховец; -повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |
| Основные задачи Программы | -создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Гороховца -обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Гороховца |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций; -количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных территорий; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | *На реализацию программы необходимо – 95 757 118,68 руб. Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Гороховец из них по годам: 2018 год – 60 321 535,20 руб. 2019 год – 10 881875,0 руб. 2020 год – 8 896 395,87 руб. 2021 год - 8 896 395,87 руб. 2022 год – 8 896 395,87 руб. Источниками финансирования программы являются на 2018 год: средства федерального бюджета - 57 949 894,75 руб. средства областного бюджета - 982 571,26 руб. средства бюджета муниципального образования город Гороховец - 1 232 913,50 руб. средства собственников помещений многоквартирных домов - 156 155,69 руб. на 2019 год: средства федерального бюджета - 0 руб. средства областного бюджета - 0 руб. средства бюджета муниципального образования город Гороховец - 881 875,0 руб. средства собственников помещений многоквартирных домов - 0 руб. на 2020 год: средства федерального бюджета - 0 руб. средства областного бюджета - 0 руб. средства бюджета муниципального образования город Гороховец - 881 875,0 руб. средства собственников помещений многоквартирных домов - 0 руб. на 2021 год: средства федерального бюджета - 0 руб. средства областного бюджета - 0 руб. средства бюджета муниципального образования город Гороховец - 881 875,0 руб. средства собственников помещений многоквартирных домов - 0 руб. *Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов: - увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций на 35 проектов; -увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций на 35 проектов; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 35 объектов; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 8,4 процентов; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 4,1%. |

2.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории муниципального образования  город Гороховец

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Гороховец.

По данным инвентаризации дворовых территорий по муниципальному образованию город Гороховец  на территории города Гороховца  расположено 179  многоквартирный домов, включенных в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,  6 домов блокированной застройки, к которым прилегает 185 дворовых территорий с общей площадью 278,5 тыс. кв. м. Из них частично благоустроенных дворовых территорий 62, что составляет  33,5 процента от общего количества дворовых территорий города, 7 дворовых территорий полностью благоустроенных, что составляет 3,8 процента.

Под дворовой территорией подразумевается  совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенная инвентаризация дворовых территорий позволила определить общее состояние детских игровых и спортивных площадок. В отдельных дворах сохранились элементы детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели. Реализация мероприятий Программы позволит оборудовать площадки для детей разных возрастов, для разностороннего развития детей, которые будут отвечать интересам различных возрастных групп.

Территория муниципального образования город Гороховец благоустроена не более чем на 50 процентов. Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим правилам благоустройства.

Установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) общественных пространств выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение территорий – неотъемлемая и важная задача благоустройства города. Высадка деревьев и кустарников способствует повышению климатического комфорта.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по обустройству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них мест парковки  автотранспортных средств, позволит в дальнейшем обеспечить  комфортными условиями проживания жителей.

Организация функционального освещения позволит повысить безопасность использования территорий.

3.Приоритетные направления  в сфере реализации  муниципальной Программы, цели, задачи

Приоритетные направления в сфере благоустройства муниципального образования город Гороховец определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на уровне Владимирской области и на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Программы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству муниципального образования город Гороховец.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Гороховец, муниципальных территорий общего пользования (скверов, набережных, площадей и т.д.), повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Гороховец.

- Основные мероприятия

Настоящая  Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, в том числе:

-реализация мероприятий  по расширению механизмов вовлечения  граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

-реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Помимо основных мероприятий Программой также предусмотрена работа с собственниками (юридические лица  и индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в состояние, соответствующее Правилам благоустройства, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец от  26.07.2017 №29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов". Для этого между администрацией района и собственниками заключаются соответствующие соглашения, гарантирующие приведение в соответствии недвижимого имущества и земельных участков, которые будут приведены в соответствующее состояние в срок до 2020 года.

Кроме этого, администрация района в рамках Программы проводит мероприятия по  инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, с заключением оп результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками  (пользователями) земельных участков об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями  Правил Благоустройства.

Основными условиями участия в Программе, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются следующие требования:

-обязательное трудовое участие в процессе благоустройства собственников помещений в многоквартирных домах, дворовая территория которого является участником Программы;

- обязательное финансовое участие  в размере, установленном настоящей Программой.

Размер финансового участия, порядок и условия оказания трудового участия определены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, приложение №6 к  Программе.

2.Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подразумевается:

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

-проведение строительного контроля над проведением работ;

-разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

-озеленение территорий;

-оборудование мест отдыха;

-установка ограждений высотой не более 0,7 м;

-другие виды работ.

Нормативная стоимость работ определяется исходя из средней сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2017 году». Ориентировочные цены на выполнение работ  приведены в приложении №5 к Программе.

Визуализированный перечень элементов благоустройства приведен в Приложении №8 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, требующих благоустройства в 2018-2022 годах (Приложение №1 к Программе) сформирован на основании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14 июня 2017 года №100 «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области», предложений заинтересованных лиц в соответствии с   постановлением администрации района от 31.10.2017  № 1534 «Об утверждении «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах», «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах», «Порядка общественного обсуждения  проекта муниципальной программы               «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах».

Точное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации Программы, определяется после уточнения объемов финансирования, а также в результате разработки проектно-сметной документации и проведения аукционной процедуры (Приложение №3 к Программе), а также разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов  дворовых территорий (Приложение № 7 к Программе)

3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий  общего пользования города включает:

1.устройство тротуаров;

2.установка детской  и (или) спортивной площадок;

3.установка урн;

4.установка скамеек;

5.обрезка зеленых насаждений;

6.снос сухих и аварийных деревьев;

7.организация автомобильной стоянки;

8.ремонт уличного освещения;

9.разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;

10.проведение строительного контроля над проведением работ;

11.разработка дизайн-проекта;

12. другие виды работ.

Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства в 2018-2022 годах, определен на основании инвентаризации и будет уточнен  в соответствии с постановлением администрации района от 31.10.2017 №1534 «Об утверждении «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах», «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах», «Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2020 годах»  (Приложение №2 к Программе), а также разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов по общественным территориям. Перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, стоимости по каждому мероприятию, в том числе по годам, с расшифровкой источников финансирования приведен в приложение №3 к Программе.

Все мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## 6. Механизмы реализации и управления Программой

Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрации Владимирской области от 30.08.2017 №758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы».

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный Заказчик Программы - администрация  Гороховецкого района.

Ответственным исполнителем  Программы является администрация Гороховецкого района.

Ответственным исполнителем выполняются следующие основные задачи:

-обеспечение оперативного управления реализации Программы;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Ответственный исполнитель Программы выполняет следующие задачи:

-обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы, экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

-ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

-осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов по согласованию с заказчиком Программы между ответственным исполнителем Программы и исполнителями муниципальных контрактов.

7.Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы отражен в приложении №4 к Программе.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий приведены в приложении №5 к Программе.

8. Риски и меры по управлению рисками

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры  соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные  с неэффективным управлением, реализацией муниципальной Программой.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников финансирования  мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности управления;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командных подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации  с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

-  достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, как элемент мотивации населения к принятию условий Программы.

9.Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации Программы, при условии софинансирования  из федерального и областного бюджетов, планируется:

- увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций на 35 проектов;

-увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций на 35 проектов;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 35 объектов;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 8,4 процентов;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта;

## - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 4,1%.

Приложение № 1

к Программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в  благоустройстве в рамках муниципальной Программы

| № п/п | Адрес дворовой территории | Плановый период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ул.Братьев Бесединых д.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Братьев Бесединых д.8 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Братьев Бесединых д.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Братьев Бесединых д.10 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Гагарина д.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Гагарина д.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Гагарина д.7 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Гагарина д.9 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Гагарина д.11 |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Гагарина д.12 |  |  |  |  |  |
| 11 | ул.Гагарина д.19 |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.Гагарина д.21 |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Гагарина д.24 |  |  |  |  |  |
| 14 | ул.Гагарина д.26 |  |  |  |  |  |
| 15 | ул Гагарина д.28 |  |  |  |  |  |
| 16 | ул Гагарина д.33 |  |  |  |  |  |
| 17 | ул Гагарина д.35 |  |  |  |  |  |
| 18 | ул Гагарина д.37 |  |  |  |  |  |
| 19 | ул Гагарина д.39 |  |  |  |  |  |
| 20 | ул Гагарина д.40 |  |  |  |  |  |
| 21 | ул Гагарина д.42 |  |  |  |  |  |
| 22 | ул Гагарина д.44 |  |  |  |  |  |
| 23 | ул Гагарина д.50 |  |  |  |  |  |
| 24 | ул Гагарина д.52 |  |  |  |  |  |
| 25 | ул Гагарина д.58 |  |  |  |  |  |
| 26 | ул Гагарина д.64 |  |  |  |  |  |
| 27 | ул Гагарина д.66 |  |  |  |  |  |
| 28 | ул Гагарина д.70 |  |  |  |  |  |
| 29 | пер. Гагарина д.11 |  |  |  |  |  |
| 30 | пер. Гагарина д.13 |  |  |  |  |  |
| 31 | пер. Гагарина д.15 |  |  |  |  |  |
| 32 | пер. Гагарина д.17 |  |  |  |  |  |
| 33 | ул.Гоголя д.8 |  |  |  |  |  |
| 34 | ул.Гоголя д.10 |  |  |  |  |  |
| 35 | ул.Гоголя д.14 |  |  |  |  |  |
| 36 | ул.Горького д.10 |  |  |  |  |  |
| 37 | ул.Горького д.25 |  |  |  |  |  |
| 38 | ул.Горького д.27 |  |  |  |  |  |
| 39 | ул.Горького д.29 |  |  |  |  |  |
| 40 | ул.Горького д.35 |  |  |  |  |  |
| 41 | ул.Горького д.35А |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Горького д.48 |  |  |  |  |  |
| 43 | ул.Горького д.50 |  |  |  |  |  |
| 44 | ул.Кирова д.2 |  |  |  |  |  |
| 45 | ул.Кирова д.3 |  |  |  |  |  |
| 46 | ул.Кирова д.4 |  |  |  |  |  |
| 47 | ул.Кирова д.5 |  |  |  |  |  |
| 48 | ул.Кирова д.6 |  |  |  |  |  |
| 49 | ул.Кирова д.7 |  |  |  |  |  |
| 50 | ул.Кирова д.8 |  |  |  |  |  |
| 51 | ул.Кирова д.9 |  |  |  |  |  |
| 52 | ул.Кирова д.10 |  |  |  |  |  |
| 53 | ул.Кирова д.11 |  |  |  |  |  |
| 54 | ул.Кирова д.12 |  |  |  |  |  |
| 55 | ул.Кирова д.13 |  |  |  |  |  |
| 56 | пер.Кирова д.1 |  |  |  |  |  |
| 57 | пер.Кирова д.2 |  |  |  |  |  |
| 58 | пер.Кирова д.3 |  |  |  |  |  |
| 59 | пер.Кирова д.4 |  |  |  |  |  |
| 60 | пер.Кирова д.6 |  |  |  |  |  |
| 61 | пер.Кирова д.7 |  |  |  |  |  |
| 62 | ул.Красноармейская д.48 |  |  |  |  |  |
| 63 | ул.Краснова д.2 |  |  |  |  |  |
| 64 | ул.Краснова д.5 |  |  |  |  |  |
| 65 | ул.Краснова д.7 |  |  |  |  |  |
| 66 | ул.Краснова д.8 |  |  |  |  |  |
| 67 | ул.Краснова д.9 |  |  |  |  |  |
| 68 | ул.Краснова д.10 |  |  |  |  |  |
| 69 | ул.Краснова д.11 |  |  |  |  |  |
| 70 | ул.Краснова д.12 |  |  |  |  |  |
| 71 | ул.Кутузова д.1 |  |  |  |  |  |
| 72 | ул.Кутузова д.3 |  |  |  |  |  |
| 73 | ул.Кутузова д.5 |  |  |  |  |  |
| 74 | ул.Кутузова д.8 |  |  |  |  |  |
| 75 | ул.Кутузова д.9 |  |  |  |  |  |
| 76 | ул.Кутузова д.10 |  |  |  |  |  |
| 77 | ул.Кутузова д.11 |  |  |  |  |  |
| 78 | ул.Кутузова д.13 |  |  |  |  |  |
| 79 | ул.Кутузова д.15 |  |  |  |  |  |
| 80 | ул.Кутузова д.17 |  |  |  |  |  |
| 81 | ул.Кутузова д.19 |  |  |  |  |  |
| 82 | ул.Ленина д.6 |  |  |  |  |  |
| 83 | ул.Ленина д.7 |  |  |  |  |  |
| 84 | ул.Ленина д.13 |  |  |  |  |  |
| 85 | ул.Ленина д.15 |  |  |  |  |  |
| 86 | ул.Ленина д.21 |  |  |  |  |  |
| 87 | ул.Ленина д.28 |  |  |  |  |  |
| 88 | ул.Ленина д.29 |  |  |  |  |  |
| 89 | ул.Ленина д.31 |  |  |  |  |  |
| 90 | ул.Ленина д.32 |  |  |  |  |  |
| 91 | ул.Ленина д.38 |  |  |  |  |  |
| 92 | ул.Ленина д.39 |  |  |  |  |  |
| 93 | ул.Ленина д.56 |  |  |  |  |  |
| 94 | ул.Ленина д.59 |  |  |  |  |  |
| 95 | ул.Ленина д.61 |  |  |  |  |  |
| 96 | ул.Ленина д.65 |  |  |  |  |  |
| 97 | ул.Ленина д.70 |  |  |  |  |  |
| 98 | ул.Ленина д.71 |  |  |  |  |  |
| 99 | ул.Ленина д.82 |  |  |  |  |  |
| 100 | ул.Лермонтова д.1 |  |  |  |  |  |
| 101 | ул.Лермонтова д.2 |  |  |  |  |  |
| 102 | ул.Лермонтова д.4 |  |  |  |  |  |
| 103 | ул.Луначарского д.20 |  |  |  |  |  |
| 104 | ул.Льва Толстого д.1 |  |  |  |  |  |
| 105 | ул.Льва Толстого д.39 |  |  |  |  |  |
| 106 | ул.Льва Толстого д.41 |  |  |  |  |  |
| 107 | ул.Льва Толстого д.46 |  |  |  |  |  |
| 108 | ул.Льва Толстого д.48 |  |  |  |  |  |
| 109 | ул.Маяковского д.2 |  |  |  |  |  |
| 110 | ул.Мелиораторов д.1 |  |  |  |  |  |
| 111 | ул.Мелиораторов д.3 |  |  |  |  |  |
| 112 | ул.Мелиораторов д.4 |  |  |  |  |  |
| 113 | ул.Мелиораторов д.5 |  |  |  |  |  |
| 114 | ул.Мелиораторов д.6 |  |  |  |  |  |
| 115 | ул.Мелиораторов д.7 |  |  |  |  |  |
| 116 | ул.Мира д.2 |  |  |  |  |  |
| 117 | ул.Мира д.3 |  |  |  |  |  |
| 118 | ул.Мира д.4 |  |  |  |  |  |
| 119 | ул.Мира д.5 |  |  |  |  |  |
| 120 | ул.Мира д.6 |  |  |  |  |  |
| 121 | ул.Мира д.7 |  |  |  |  |  |
| 122 | ул.Мира д.8 |  |  |  |  |  |
| 123 | ул.Мира д.9 |  |  |  |  |  |
| 124 | ул.Мира д.10 |  |  |  |  |  |
| 125 | ул.Мира д.11 |  |  |  |  |  |
| 126 | ул.Мира д.12 |  |  |  |  |  |
| 127 | ул.Мира д.13 |  |  |  |  |  |
| 128 | ул.Мира д.14 |  |  |  |  |  |
| 129 | ул.Мира д.17 |  |  |  |  |  |
| 130 | ул.Мира д.18 |  |  |  |  |  |
| 131 | ул.Мира д.19 |  |  |  |  |  |
| 132 | ул.Мира д.20 |  |  |  |  |  |
| 133 | ул.Мира д.21 |  |  |  |  |  |
| 134 | ул.Мира д.22 |  |  |  |  |  |
| 135 | ул.Мира д.24 |  |  |  |  |  |
| 136 | ул.Мира д.25 |  |  |  |  |  |
| 137 | ул.Мира д.26 |  |  |  |  |  |
| 138 | ул.Мира д.27 |  |  |  |  |  |
| 139 | ул.Мира д.29 |  |  |  |  |  |
| 140 | ул.Мира д.30 |  |  |  |  |  |
| 141 | ул.Мира д.32 |  |  |  |  |  |
| 142 | ул.Мира д.34 |  |  |  |  |  |
| 143 | ул.Мира д.36 |  |  |  |  |  |
| 144 | ул.Мичурина д.8 |  |  |  |  |  |
| 145 | ул.Московская д.1 |  |  |  |  |  |
| 146 | ул.Московская д.124 |  |  |  |  |  |
| 147 | ул. Набережная д.28 |  |  |  |  |  |
| 148 | ул. Набережная д.41 |  |  |  |  |  |
| 149 | ул.Парковая д.54 |  |  |  |  |  |
| 150 | ул.Парковая д.55 |  |  |  |  |  |
| 151 | ул.Парковая д.58 |  |  |  |  |  |
| 152 | ул.Парковая д.58Б |  |  |  |  |  |
| 153 | ул.Парковая д.60 |  |  |  |  |  |
| 154 | ул.Парковая д.60А |  |  |  |  |  |
| 155 | ул.Парковая д.60Б |  |  |  |  |  |
| 156 | ул. Полевая д.1 |  |  |  |  |  |
| 157 | ул. Полевая д.2 |  |  |  |  |  |
| 158 | ул. Полевая д.2А |  |  |  |  |  |
| 159 | ул. Полевая д.5 |  |  |  |  |  |
| 160 | ул. Полевая д.6 |  |  |  |  |  |
| 161 | ул. Полевая д.7 |  |  |  |  |  |
| 162 | ул. Полевая д.9 |  |  |  |  |  |
| 163 | ул. Полевая д.39 |  |  |  |  |  |
| 164 | ул. Полевая д.41 |  |  |  |  |  |
| 165 | ул. Полевая д.43 |  |  |  |  |  |
| 166 | ул. Полевая д.46 |  |  |  |  |  |
| 167 | ул. Революции д.40 |  |  |  |  |  |
| 168 | ул. Саваренского д.9 |  |  |  |  |  |
| 169 | ул. Саваренского д.11 |  |  |  |  |  |
| 170 | ул. Сиреневая д.1 |  |  |  |  |  |
| 171 | ул. Сиреневая д.3 |  |  |  |  |  |
| 172 | ул. Советская д.13 |  |  |  |  |  |
| 173 | ул. Строителей д.1 |  |  |  |  |  |
| 174 | ул. Строителей д.2 |  |  |  |  |  |
| 175 | ул. Строителей д.3 |  |  |  |  |  |
| 176 | ул. Строителей д.4 |  |  |  |  |  |
| 177 | ул. Строителей д.5 |  |  |  |  |  |
| 178 | ул. Строителей д.6 |  |  |  |  |  |
| 179 | ул. Строителей д.7 |  |  |  |  |  |
| 180 | ул. Суворова д.11 |  |  |  |  |  |
| 181 | ул. Тимирязева д.4 |  |  |  |  |  |
| 182 | ул. Тимирязева д.6 |  |  |  |  |  |
| 183 | пер. Вишневый д.2 |  |  |  |  |  |
| 184 | пер. Школьный д.2 |  |  |  |  |  |
| 185 | ул. 1 Мая д.33 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Адресный перечень

наиболее посещаемых муниципальных территорий  общего пользования, нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной Программы

| № п/п | Адрес дворовой территории | Плановый период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Вишневый Сад |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь им. Ленина |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадь им. Патоличева |  |  |  |  |  |
| 4 | Сквер им Патоличева |  |  |  |  |  |
| 5 | Сквер ул. Ленина |  |  |  |  |  |
| 6 | набережная |  |  |  |  |  |
| 7 | Колхозная Площадь |  |  |  |  |  |
| 8 | "Городской парк культуры и отдыха", памятник природы регионального значения |  |  |  |  |  |
| 9 | территория Поклонного Креста |  |  |  |  |  |
| 10 | Сквер им. Бр. Бесединых |  |  |  |  |  |
| 11 | смотровая площадка (возле Никольского монастыря) |  |  |  |  |  |
| 12 | территория возле Храма Казанской иконы Божьей Матери |  |  |  |  |  |
| 13 | Смотровая площадка (Лысая гора) |  |  |  |  |  |
| 14 | Братское кладбище |  |  |  |  |  |

## Приложение №3

## к Программе

## Перечень программных мероприятий

| № п-п | Наименование мероприятия | Год исполнения | Финансирование, руб. | Исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем финансирования | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | Бюджет МО г.Гороховец | внебю. источ. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №40 по ул.Революции | 2018 | 1557308,10 | 1121092,97 | 138562,05 | 223933,35 | 73719,73 | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение кол-ва благоустроенных дворов |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №3 по ул.Кутузова | 2018 | 916353,93 | 696772,72 | 86117,98 | 87645,53 | 45817,70 | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение кол-ва благоустроенных дворов |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №50 по ул.Гагарина | 2018 | 732365,19 | 556872,27 | 68826,91 | 70047,75 | 36618,26 | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение кол-ва благоустроенных дворов |
| 1.4 | Благоустройство дворовых территорий | 2019 | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение кол-ва благоустроенных дворов |
| 1.5 |  | 2020 | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение кол-ва благоустроенных дворов |
| 1.6 |  | 2021 | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение кол-ва благоустроенных дворов |
| 1.7 |  | 2022 | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение кол-ва благоустроенных дворов |
| Итого по разделу 1 | ˣ | 4102346,22 | 2374737,96 | 293506,94 | 1277945,63 | 156155,69 |  |  |
| 2. |  | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий, всего |
| 2.1 | Благоустройство сквера им.Патоличева и площади на пересечении улиц Фрунзе, Набережная, советская (2 этап) | 2018 | 6965507,98 | 5575156,79 | 689064,32 | 701286,87 | 0 | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 2.2 | Внесение изменений в проект благоустройства парка культуры и отдыха в г.Гороховце | 2018 | 150000,0 |  |  | 150000,0 |  | Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | внесение изменений в проект |
| 2.3 | Благоустройство городского парка культуры и отдыха в г.Гороховце | 2018 | 50 000 000,0 | 50 000 000,0 |  |  | 0 | Администрация Гороховецкого района Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 2.4 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории | 2019 | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  |  |  |
| 2.5 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории | 2020 | 298773,0 |  |  | 298773,0 | 0 | Администрация Гороховецкого района Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 2.6. | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории | 2021 | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | Администрация Гороховецкого района Администрация Гороховецкого района, МУ «Управление городским хозяйством» | увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 2.7 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | ˣ | 58864813,98 | 55575156,79 | 689064,32 | 2600592,87 | 0 |  |  |

## Приложение №4

## к Программе

| № п-п | Наименование вида работ | Объем финансирования, руб. | Источники финансирования, руб. | год финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального образования город Гороховец | Внебюджетные средства |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 3206027,22 | 2374737,96 | 293506,94 | 381626,63 | 156155,69 | 2018 |
|  |  | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | 2019 |
|  |  | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | 2020 |
|  |  | 298773,0 |  |  | 298773,0 |  | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | 7 115 507,98 | 5 575 156,79 | 689064,32 | 851286,87 | 0 | 2018 |
|  |  | 50583102,0 | 50 000 000,0 |  | 583102,0 |  | 2019 |
|  |  | 583102,0 |  |  | 583102,0 |  | 2020 |
|  |  | 583102,0 |  |  | 583102,0 |  | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | Итого: | 62 967160,2 | 57 949 894,75 | 982 571,26 | 3 878 538,5 | 156 155,69 |  |

Приложение №5

к Программе

Ориентировочные (примерные) единичные расценки

на элементы благоустройства дворовых территорий

| Вид работ | Единица измерения | Единичные расценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт дворового проезда с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м. | с бордюром 1 510,0 | без бордюра 1 306,0 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м. | с бордюром 1 510,0 | без бордюра 1 306,0 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв.м. | с бордюром 2 351,0 | без бордюра 1 829,0 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2 613,0 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 5 746,0 |
| Установка скамейки | 1 шт. | 305,0 |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | 4 180,0 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 153,0 |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 1 463,0 |
| Стоимость наружного освещения (прокладка эл. провода) | 1 п.м. | По опорам 1097,0 | Над подъездом дома 732,0 |
| Стоимость светильника с установкой | 1 шт. | 12 540,0 |
| Посадка зеленых насаждений: - деревьев - кустарников | 1 шт. | 2 613,0 418,0 |
| Посев газона | 1 кв.м. | 429,0 |
| Создание цветника | 1 кв.м. | 1 568,0 |
| Устройство пандуса | 1 шт. | 20 900,0 |
| Детская игровая площадка (без установки): - качели - горка - качалка - песочница - домик-беседка - карусель - шведская стенка | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 16 407,0 18 810,0 14 839,0 14 839,0 15 675,0 23 617,0 20 900,0 |
| Тенистый стол | 1 шт. | 15 675,0 |

Приложение №6

к Программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального, дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Гороховец, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и  финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)минимальный  и дополнительный перечни работ – установленные Программой перечни по благоустройству дворовой территории;

б)заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

в)трудовое  участие – добровольная, неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве: - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

г)финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных в финансировании лиц  в размере, установленном Программой, от общей стоимости соответствующей видов работ.

2.Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального  и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий является существенным условием участия в Программе и должно подтверждаться документально в зависимости от выбранной формы такого участия.

2.4.Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в МУ «Управление городским хозяйством».

В качестве документов подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств на лицевой счет администратора доходов – администрации Гороховецкого района).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие  могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в МУ «Управление городским хозяйством» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5.Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории определяется как процент от стоимости работ по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней.

3. Условия аккумулирования и расходования средств.

3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссий и его согласования с представителями заинтересованных лиц, расчета стоимости работ согласно проекту Управление заключает  с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами по минимальному перечню, определяется в соответствии со сметным расчетом по минимальному перечню работ, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости  работ по минимальному перечню работ.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами по дополнительному перечню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом по дополнительному перечню работ, и составляет сумму следующих величин:

- не менее 10 % от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;

- 50 % от стоимости работ по организации парковок;

- не менее 5 процентов от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам  осуществления  закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактических работ.

3.2.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения о финансовом участии.

В случае, если денежные средства не будут перечислены в полном объеме в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, заявка такого многоквартирного дома не подлежит исполнению или исполняется только в рамках минимального перечня работ, если перечисленная сумма соответствует необходимому размеру софинансирования по минимальному перечню.

Перечень дворовых территорий, подлежат корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор  в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в течение пяти дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.3. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый лицевой счет администрации Гороховецкого района для учета доходов бюджета муниципального образования город Гороховец в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.4. Муниципальное  учреждение «Управление городским хозяйством»:

- обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечивает ежемесячно направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.5 Муниципальное  учреждение «Управление городским хозяйством» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования Гороховецкий район в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством» на финансирование минимального и  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории принятым общественной муниципальной комиссией  и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

Расходование  денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативно правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.

3.7. Муниципальное  учреждение «Управление городским хозяйством» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка.

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется муниципальным учреждением «Управление городским хозяйством» в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Муниципальное  учреждение «Управление городским хозяйством» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря   текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №7

к Программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования включаемых в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2018-2022 годах»

1.Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее – Порядок).

2.Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1.дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Гороховец, осуществляется отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Гороховецкого района совместно с отделом архитектуры и строительства администрации Гороховецкого  района.

4.Дизайн-проект разрабатывается по дворовым территориям, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5.В дизайн-проект включаются графический и текстовый            материалы, включающие в себя визуализированное изображение дворовой    территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к               благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием  работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Планируемые к благоустройству работы могут быть  из минимального и                дополнительного перечня работ.

6.Разработка-дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7.Подготовка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1.осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителями заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн-проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта с заинтересованными лицами;

7.4.утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

8.Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственниками жилых помещений дизайн-проект в срок, не превышающий пяти календарных дней с момента его получения. В этот период представитель заинтересованных лиц размещает на информационных стендах многоквартирных домов полученный от отдела ЖКХ, транспорта и связи дизайн-проект и обобщает пожелания от собственников по корректировке проекта, представляет в отдел ЖКХ, транспорта и связи согласованный дизайн-проект и мотивированные предложения и замечания.

По полученным предложениям и замечаниям в дизайн-проект вносятся корректировки. В случае невозможности реализации пожеланий собственников либо разделения их мнений, отдел ЖКХ, транспорта и связи передает дизайн-проект общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц  и принятия решения.

9.Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

10.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования,  осуществляется общественной комиссией с участием отдела архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района.

Приложение № 8

к Программе

Элементы оборудования

| № | Наименование | Изображение | Техническое | цена за | Кол- | Общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | описание | шт., руб. | во | стоимость |  |
|  |  | Детская игровая площадка |  |  |  |
|  | Балансир |  | Длинна-2460, | 13900,00 |  | 13900,00 |  |
| 1 |  |  | ширина 800, |  | 1 |  |  |
|  | К-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | высота 725 |  |  |  |  |
|  | Песочница с |  | Длинна-1500, | 13600,00 |  | 13600,00 |  |
| 2 | крышкой |  | ширина 1500, |  | 1 |  |  |
|  | (раскладушка) |  | высота 300 |  |  |  |  |
|  | Качели на |  | Длинна-3000, | 23925,00 |  | 23925,00 |  |
| 3 | жесткой |  | ширина 2200, |  | 1 |  |  |
|  | подвеске К-2 |  | высота 2540 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длинна-1470, | 30810,00 |  | 30810,00 |  |
| 4 | Карусель К-5 |  | ширина 1470, |  | 1 |  |  |
|  |  |  | высота 710 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длинна-3960, | 40885,00 |  |  |  |
| 5 | Горка Г-2(с) |  | ширина 640, |  | 1 | 40885,00 |  |
|  |  |  | высота 2010, |  |  |  |  |
|  |  |  | h-горки 1260 |  |  |  |  |
|  | Пружинка МК- |  | Длинна-650, | 13550,00 |  |  |  |
|  | 21"Мотоцикл" |  |  |  |  | 13550,00 |  |
| 6 |  |  | ширина 370, |  | 1 |  |  |
|  | (различные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | высота 900 |  |  |  |  |
|  | варианты) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивная площадка |  |  |  |  |

|  | Комплекс |  | Длинна-5500, | 124370,00 |  | 124370,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | "Воркаут" ВР- |  | ширина 4410, |  | 1 |  |  |
|  | 14 |  | высота 2600 |  |  |  |  |
|  | Гимнастический |  | Длинна-5550, | 98050,00 |  | 98050,00 |  |
| 8 |  |  | ширина 3340, |  | 1 |  |  |
|  | комплекс ВР-23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | высота 2600 |  |  |  |  |
|  |  | Детская спортивная площадка |  |  |  |
|  |  |  | Длинна-2690, | 29030,00 |  | 29030,00 |  |
| 9 | Рукоход Т-99 |  | ширина 850, |  | 1 |  |  |
|  |  |  | высота 2475 |  |  |  |  |
| 10 | Спортивный |  | Длинна-3330, | 79145,00 | 1 | 79145,00 |  |
|  |  |  | ширина 1650, |  |  |  |  |
|  | комплекс Т-96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | высота 2000 |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  | Длинна-3563, | 90140,00 |  | 90140,00 |  |
| 11 | комплекс ТМ- |  | ширина 1860, |  | 1 |  |  |
|  | 93 |  | высота 1770 |  |  |  |  |
|  |  | Малые архитектурные формы |  |  |  |
|  | Скамейка С- |  | Длинна-1460, | 8355,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | ширина 595, |  | 1 | 8 355,00 |  |
|  | 52/1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | высота 800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длинна-1460, | 6810,00 |  |  |  |
| 13 | Лавка С-3/1 |  | ширина 400, |  | 1 | 6 810,00 |  |
|  |  |  | высота 450 |  |  |  |  |
| 14 | Ограждение |  | Длинна-2000, | 2900,00 | 1 | 2 900,00 |  |
|  | О-311 |  | высота 600 |  |  |  |  |

|  |  |  | Длинна-450, | 2430,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Урна У-3 |  | ширина 337, |  | 1 | 2 430,00 |  |
|  |  |  | высота 930 |  |  |  |  |