Приложение № 5

к постановлению администрации района

от ____________ № _____

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации регионального проекта Владимирской области в рамках национального проекта

на территории Гороховецкого района в 2022 году

«Формирование комфортной городской среды»

(наименование регионального проекта)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Результат: Благоустройство территории «Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей» | 10.01.2021 | 16.12.2022 | ПЗГА | Благоустроена территория «Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей» | РРП |
| 1.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.09.2021 | ЗОАС |  | ГА |
| 1.1.1. | Решение конкурсной комиссии Минстроя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году: |  | 01.09.2021 | ЗОАС | https://konkurs.gorodsreda.ru/ | ГА |
| 1.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 07.05.2022 | Директор МУ «УГХ» |  | ПЗГА |
| 1.2.1. | Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое предоставляемого в 2022 году из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования город Гороховец на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Директор МУ «УГХ» | № 17615101-1-2022-002 от 27.01.2022, от 15.02.2022 №69 | ПЗГА |
| 1.2.2. | Включение закупок в план график |  | 31.03.2022 | Директор МУ «УГХ» | Идентификационный код закупки (ИКЗ) 223333800789033130100100320014312244; 223333800789033130100100330014312244; 22 33338007890 331301001 0035 001 4312 244; 22 33338007890 331301001 0035 001 4312 244; 22 33338007890 33130100100420014211244. | ПЗГА |
| 1.2.3. | Конкурсные процедуры на выполнение работ по реализации проекта | - | 08.04.2022 | Директор МУ «УГХ» | Реквизиты извещения 0128300013022000066 от 31.03.2022; 0128300013022000065 от 31.03.2022; 0128300013022000117 от 27.05.2022: 0128300013022000118 от 27.05.2022; 0128300013022000141 от 29.06.2022 | ПЗГА |
| 1.2.4. | Заключены муниципальные контракты | 08.04.2022 | 07.05.2022 | Директор МУ «УГХ» | От 24.05.2022 №0128300013022000108; №0128300013022000109; от 17.06.2022 №0128300013022000118; № 0128300013022000117; № 0128300013022000141 от 18.07.2022; №0128300013022000142 от 19.07.2022 | ПЗГА |
| 1.3. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | 10.05.2022 | 30.11.2022 | ПЗГА |  | РРП |
| 1.3.1. | Выполнено работ 100 % |  | 30.11.2022 | Директор МУ «УГХ» | Акт приемки выполненных работ по форме КС-2. Реквизиты КС-3, выполнено 80 % | ПЗГА |
| 1.3.2. | Получены межбюджетные трансферты |  | 05.12.2022 | ПЗГА | Реквизиты платежного поручения | РРП |
| 1.3.3. | Официальное открытие |  | 16.12.2022 | ПЗГА | Информационное сообщение | ГА |
| 1.3.4. | Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта | 30.11.2022 | 16.12.2022 | ПЗГА | Реквизиты письма | РРП |
| 1.3.5. | Представление в Минстрой России посредством ГИИС Электронный бюджет итогового отчёта о расходах | - | 20.12.2021 | ПЗГА | Отчёт. Итоговый отчёт о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | РРП |

*		РРП – руководитель регионального проекта (Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области)

**		ГА – глава администрации Гороховецкого района

***		ПЗГА –  первый заместитель главы администрации Гороховецкого района

****	МУ «УГХ» –  муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»

*****  ЗОАС – заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района