ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта

«Современная школа»

(наименование регионального проекта)

| № п./п. | Наименование результата (тип результата), мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Результат: Приобретение для образовательных организаций товаров, работ услуг (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | 15.01.2022 | 30.12.2022 | ЗГСВ | Создан и работает центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (МБОУ Фоминская СОШ) Выполнено 100 % | РРП |
|  | КТ: Закупка включена в план закупок |  |  | НУО |  | ЗГСВ |
| 1.1.1. | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Гороховсцкий район между администрацией Гороховецкого района и Департаментом образования Владимирской области | 15.01.2022 | 01.02.2022 | НУО | Реквизиты Соглашения № 17615000-1-2022-006 от 28.01.2022 | ЗГСВ |
| 1.1.3. | Включение закупок в план график |  | 08.02.2022 08.02.2022 08.02.2022 08.02.2022 16.02.2022 | Директор ОО | 223331300474633130100100080012620244 223331300474633130100100090012620244 223331300474633130100100100013299244 223331300474633130100100110012651244 223331300474633130100100120012620244 | НУО |
|  | КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  |
|  | Размещение извещения |  | 17.02.2022 16.02.2022 16.02.2022 16.02.2022 18.02.2022 | ЗОЗ | Извещение о проведении электронного аукциона | ЗГСВ |
|  | Заключение муниципального контракта |  | 11.03.2022 11.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 24.06.2022 | Директор ОО | № 0128300013022000019-2022-4 от 11.03.2022 790978,06 руб. ИП Баранова А.А. № 0128300013022000017-2022-3 от 11.03.2022 276411,00 руб. ООО «Элтик» № 0128300013022000016-2022-2 от 09.03.2022 244033,33 руб. ИП Медведева Е.А. № 0128300013022000018-2022-1 от 10.03.2022 39093,33 руб. № 0128300013022000021-2022-5 от 11.03.2022 68000,00 руб. ООО «АйтиСкул» № Ф-110 от 24.06.2022 166184,28 руб. (экономия) | НУО |
|  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Проведение осмотра комиссией соответствия товаров, работ, услуг по договору |  | 30.05.2022 31.03.2022 06.07.2022 19.04.2022 17.03.2022 14.09.2022 | Директор ОО | Товарная накладная №106 от 30.05.2022 790978,06 руб. УПД №160 от 06.07.2022 276411,00 руб. Товарная накладная №78 от 25.03.2022 244033,33 Документ о приемке №19/04/22/33 от 19.04.2022 39093,33 руб. Товарная накладная №445 от 17.03.2022 68000,00 Товарная накладная №414 от 14.09.2022 166184,84 руб. | НУО |
|  | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  | ЗГСВ |  | РРП |
|  | Получены межбюджетные трансферты |  | 31.08.2022 | Директор МКУ ЦБУО | Реквизиты платежного поручения | НУО |
|  | Оплата по договору на поставку товаров, работ, услуг |  | 07.06.2022 14.07.2022 13.04.2022 29.04.2022 24.03.2022 13.09.2022 | Директор МКУ ЦБУО | п/п №839139 от 07.06.2022 790978,06 руб. п/п №290526 от 14.07.2022 276411,00 руб. п/п №283837 от 13.04.2022 244033,33 руб. п/п №461934 от 29.04.2022 39093,33 руб. п/п №47384 от 24.03.2022 68000,00 руб. п/п №801798 от 13.09.2022 166184,28 руб. | НУО |
|  | Отчёт в Департамент образования Владимирской области о выполнении соглашения |  | 30.12.2022 | ЗГСВ | Отчет | РРП |
|  | Официальное открытие |  | 01.09.2022 | ЗГСВ | Информационное сообщение | ГА |

*	РРП – руководитель регионального проекта (Департамент образования Владимирской области)

**	ГА – глава администрации Гороховецкого района

*** 	ЗГСВ – заместитель главы администрации Гороховецкого района по социальным вопросам

*****	НУО – начальник Управления образования администрации Гороховецкого района

******	МКУ ЦБУО –  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

*******	ОО – образовательные организации

********	ЗОЗ – заведующий отделом закупок администрации Гороховецкого района