АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                                               № 548
	Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период  2018/2019  года


В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения   к   предстоящему   отопительному   сезону    2017/2018 года, недопущения  возникновения  аварийных  ситуаций,  обеспечения  устойчивого снабжения  потребителей  топливно-энергетическими  ресурсами,  обеспечения  жилищными  и  коммунальными  услугами  населения  и  объектов социальной сферы на территории района администрация   Гороховецкого  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования Гороховецкий район к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года согласно приложению №1.

2.  В целях оперативного решения вопросов во время подготовки и прохождения отопительного сезона 2018/2019 года и осуществления взаимодействия заинтересованных организаций утвердить состав районной постоянно действующей рабочей комиссии по организации подготовки к отопительному сезону 2018/2019 года согласно приложению № 2.

3. Утвердить сводный график плановых остановок котельных,  расположенных на территории Гороховецкого района, в межотопительный  период 2018 года для проведения профилактических и ремонтных работ согласно приложению №3.

4. Утвердить график отчета руководителей предприятий ЖКХ и управляющих организаций  по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда Гороховецкого района к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года согласно приложению №4.


5. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих жилищный фонд, инженерные коммуникации и объекты жизнеобеспечения населения независимо от форм собственности:

- провести обследование технического состояния жилищного фонда, котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения водоснабжения и водоотведения с оформлением актов весеннего осмотра объектов в срок до 04.06.2018;

- представить в отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района  утвержденные  планы  мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период  2018/2019 года до 15.06.2018;
-
принять исчерпывающие меры по выполнению утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду, по результатам проведенных мероприятий оформить и представить акты и паспорта готовности;
-
принять необходимые меры по погашению имеющейся задолженности за потребленные  топливно-энергетические  ресурсы  перед  ресурсоснабжающими организациями, при необходимости разработать и согласовать графики погашения задолженности;
-
продолжить работу по проведению энергетических обследований теплогенерирующего оборудования, экспертиз действующих нормативов удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии и необходимого запаса топлива теплоснабжающих организаций;

-
обеспечить создание нормативного запаса твердого топлива на котельных теплоснабжающих предприятий;

- обеспечить аварийно-восстановительные бригады материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

6. Руководителям управляющих и обслуживающих организаций, товариществ собственников жилья, а также собственникам жилых помещений организовать работу по обследованию и обслуживанию дымовентиляционных каналов и внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах  в соответствии с заключенными договорами со специализированными организациями.

7. 
Балансодержателям объектов инженерной коммунальной инфраструктуры продолжить работу по технической инвентаризации, независимой оценке и регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. 

8.
Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Гороховецкого района, имеющих статус поселений, принимать участие в осуществлении контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду объектов жизнеобеспечения и благоустройства, находящихся на территории соответствующего муниципального образования.


9.
Финансовому управлению администрации района:
-
обеспечить финансирование муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений для ежемесячного расчета с поставщиками топливно-энергетических ресурсов и предприятиями ЖКХ за предоставляемые услуги;

-
обеспечить финансирование запланированного строительства, капитального ремонта объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных организаций, выполняемого за счет средств, предусмотренных в районном бюджете на текущий финансовый год.


10. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации района,  управлению образования администрации района и их подведомственным учреждениям:

-
организовать выполнение мероприятий по подготовке подведомственных муниципальных учреждений к отопительному периоду в соответствии с нормативными документами;

-
провести приемку готовности к отопительному периоду подведомственных учреждений с участием представителей тепло-, газо-, энерго-  и водоснабжающих организаций в срок до 01.09.2018. При отсутствии в учреждениях специалистов по обслуживанию инженерных сетей и оборудования заключить договоры со специализированными организациями.


11. Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации района:

- 
осуществлять контроль за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в зимних условиях  2018/2019 года с проведением еженедельных совещаний с руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства;

-
обеспечить контроль за созданием необходимых материально-технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы, постоянно в течение подготовки и прохождения отопительного периода;
- организовать комиссионную проверку готовности муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному периоду с участием ресурсоснабжающих организаций в срок до 01.09.2018;
-
обеспечить формирование и представление в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области информации по формам федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная, №2-ЖКХ (зима), №3-ЖКХ (зима)  и другим формам отчетности, ежемесячно до 02 числа месяца, следующего за отчетным;

-
осуществлять контроль и мониторинг за поступлением и созданием нормативного запаса твердого топлива на муниципальных котельных к началу отопительного периода 2018/2019 года;

-  осуществлять мониторинг и  анализ  задолженности организаций ЖКХ и учреждений социальной сферы за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

- организовать обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечить контроль за готовностью снегоуборочной  техники к эксплуатации в зимний период.

12. Признать утратившим силу постановление администрации Гороховецкого района  от 13.06.2017 №823 «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем  жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года». 


13.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на первого заместителя главы администрации района.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Новая жизнь».

И.о. главы администрации района                                            А.А.Картинкин

                                                                                                                                                 Приложение  № 1

                                                                                                                                                    к  постановлению  администрации  района

                                                                                                                                                                                   от  17.05.2018 №  548
План мероприятий 
по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования Гороховецкий район

к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года
	№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Ориен-тиро-вочная
стои-мость, 
тыс. руб.
	Источник 

финансирования
	Срок

исполне-ния
	Ответственный

за исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Провести обследование технического состояния  объектов жилого фонда и коммунальной инфраструктуры: 

котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации           
	-
	-
	04.06.2018
	Руководители ресурсоснабжающих организаций,  управляющих организаций, ТСЖ  и учреждений социальной сферы 

	2.
	На основании результатов проведенного 
обследования технического состояния 
жилого фонда, котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации оформить дефектные ведомости, акты осмотра  и на их основе разработать планы мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.
Осуществлять контроль  за их выполнением     
	-
	-
	15.06.2018
	Руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и учреждений социальной сферы 

	3.
	Продолжить работу по погашению задолженностей за топливно-энергетические ресурсы  перед  ресурсоснабжающими  организациями   
	-
	-
	Постоянно
	Руководители ресурсоснабжающих организаций, жилищных  управляющих компаний и учреждений социальной сферы

	4.
	Провести комиссионную проверку готовности к предстоящему отопительному сезону с оформлением актов и паспортов готовности:
- многоквартирных жилых домов
- объектов теплоснабжения  независимо от форм собственности
	-
	-
	До

 15.09.2018
До

01.11.2018  
	Руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций 

	5.
	На основании результатов проведенного 
обследования технического состояния объектов тепло-  и водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, разработать  
мероприятия по их модернизации в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления.

Осуществлять контроль  за их выполнением     
	7672,3
	Средства районного бюджета
	15.06.2018
	Отдел ЖКХ, транспорта и  связи администрации района

	6.
	Провести комиссионную проверку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности. собственности
	-
	-
	До

15.11.2018  
	Администрация района, руководители субъектов электроэнергетики 

	7.
	Обеспечить работу мобильных аварийно- ремонтных бригад для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения района, укомплектовать их необходимой специализированной техникой, создать аварийный запас материалов и оборудования для оперативного устранения возможных аварий
	2400,0
	собственные

средства предприятий
	Постоянно
	Руководители ресурсоснабжающих организаций и  управляющих организаций

	8.
	Создать нормативный запас твердого топлива,  заключив необходимые договоры на его поставку (дрова – 260 тонн,  уголь- 130 тонн)  
	1300,0
	собственные

средства предприятий 
	15.09.2018
	Руководители теплоснабжающих организаций и  учреждений социальной сферы

	9.
	Провести испытание внутренних и наружных тепловых сетей нормативным давлением, а также очистку и промывку внутренних систем отопления  многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы
	-
	собственные

средства предприятий
	15.09.2018
	Руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций  и учреждений социальной сферы

	
	В С Е Г О:
	11372,3
	
	
	


                                                                          Приложение №2

                                                                                              к постановлению  администрации района

                                                                                                          от 17.05.2018 №  548
СОСТАВ

районной постоянно действующей рабочей комиссии по организации

подготовки к отопительному сезону 2018/2019 года

	Картинкин 

Александр Адольфович
	-
	первый зам.главы администрации Гороховецкого района, председатель комиссии;



	Сененко 

Сергей Владимирович
	-
	заведующий отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации  района, заместитель председателя комиссии;



	Терехина 

Юлия Юрьевна 
	-
	главный специалист МУ «Управление городским хозяйством», секретарь  комиссии (по согласованию).



	
	
	Члены комиссии:



	Аксенов

Виктор Анатольевич
	-
	глава администрации муниципального образования Фоминское (по согласованию);



	Егоров 

Алексей Алексеевич
	-
	директор МУ «Управление городским хозяйством»;



	Горбачева 

Светлана Владимировна
	-
	начальник финансового управления администрации района;



	Горячева

Лариса Валентиновна
	-
	заведующий отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию);



	Ивашечкин

Александр Владимирович
	-
	заведующий отделом  ГО, ЧС и общественной безопасности администрации  района;



	Корявин 

Сергей Иванович
	-
	глава администрации муниципального образования Куприяновское (по согласованию);



	Подольский

Михаил Евгеньевич
	-
	глава администрации муниципального образования Денисовское (по согласованию);



	Чистяков

Андрей Борисович
	-
	руководитель МКУ «Административный центр Гороховецкого района».


                                                                                                             Приложение №3
                                                                                              к постановлению  администрации района

                                                                                                    от 17.05.2018 №  548
Сводный график 

плановых остановок котельных,  расположенных на территории Гороховецкого района, в межотопительный  период 2018 года для проведения профилактических и ремонтных работ 

	Наименование

котельной
	Адрес месторасположения
	Период  плановых остановок

	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сент-ябрь

	Гороховецкий филиал   ООО «Владимиртеплогаз»

	1.Котельная №1 БМК
	г.Гороховец, л.Нагорная
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	2.Котельная №2 БМК
	г.Гороховец, ул.Полевая
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	3.Котельная №8
	г.Гороховец, ул.Гоголя
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	4.Котельная №10
	г.Гороховец, ул.Бр.Бесединых 
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	5.Котельная №14
	г.Гороховец, ул.Полевая
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	6.Котельная №15
	г.Гороховец, ул.Горького
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	7.Котельная ГБУЗ «Гороховецкая ЦРБ»
	г.Гороховец, ул.Комсомольская
	-

	8.Котельная  БМК д.Великово
	д.Великово, ул.Школьная 
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	9.Котельная  БМК п.Галицы
	пос.Галицы, ул.Школьная 
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	МУП «Фоминское ЖКХ» Гороховецкого района 

	1. Котельная угольная
	с.Фоминки, ул.Советская
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	2. Котельная угольная
	с.Фоминки, ул.Парковая
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	3. Котельная угольная
	с.Фоминки, ул.Ленина
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	4. Котельная угольная
	д.Быкасово
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	5. Котельная угольная
	пос.Чулково
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	МУП «Гороховецкие коммунальные системы»

	1.Котельная №1 БМК
	пос.Пролетарский, ул.Октябрьская
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	2.Котельная №2 БМК
	пос.Пролетарский, ул.Кооперативная
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	3.Котельная №3
	д.Крутово, ул.Колхозная
	с 03.05.2018 по 30.09.2018

	ООО ИЦ «Теплосфера»

	1.Котельная
	пос.Пролетарский, ул.Совхозная
	с 03.05.2018 по 30.09.2018


                                                                                  Приложение №4
                                                                                            к постановлению  администрации района

                                                                                                          от 17.05.2018 №  548
ГРАФИК

ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА

 К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД  2018/2019 года
	N

п/п
	Наименование предприятия
	Ф.И.О.

руководителя
	Дата отчета

	
	
	
	1-й отчет

	2-й отчет
	3-й отчет

	1.
	МУП «Фоминское ЖКХ» Гороховецкого района 
	Минеев И.Е.    
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	2.
	ООО «Управдом»  
	Шаталов И.П.
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	3.
	 МУП «Гороховецкие коммунальные системы»   
	Аряшев А.А.      
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	4.
	 ООО «Дом-Сервис»
	Казоря В.Ф.
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	5.
	ООО «Гороховецкая управляющая компания»
	Токарева Н.В.
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	6.
	МУП «Коммунальщик»
	Романов Е.А.
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	7.
	ООО «ЖилЦентр»
	 Климов Ю.А. 
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	8.
	Гороховецкий филиал ООО «Владимртеплогаз»
	Чуяшенко В.В.
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018

	9.
	ООО «Гороховец Водоканал»
	Чернеев О.В.
	09.07.2018
	13.08.2018
	10.09.2018


