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                                                                                                                                                                              Приложение

к постановлению администрации района

                                                                                                                                                                                   от 18.05.2018 № 557
Комплексный план 
по подготовке и проведению празднования 850-летия основания города Гороховец
	
	Мероприятия


	Ответственные за выполнение мероприятий (*)
	Объем финансирования мероприятия 
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Отметка об исполнении

	
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБИ
	

	
	1. Приведение в надлежащее состояние объектов культурного наследия

	1.
	Ремонт ворот памятника федерального значения Дом Сапожникова (XVII в.)
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	
	350,0
	100,0
	01.12.2013 
	выполнено



	2.
	Ремонтно-реставрационные работы дома Ершова (Сапожникова) (кон.XVIIв.)  по адресу: г.Гороховец, ул.Нагорная, 4
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	3 517,0

35 302,7
	11 767,5
	
	
	31.12.2014
31.12.2017
	выполнено

	3.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы «Дом Сапожникова с воротами, XVII в.»  по адресу: г.Гороховец, ул.Нагорная, 4
	ДК ГБУК ВО ГИАМ
	
	1  297,2
	
	
	31.12.2017
	выполнено

	4.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы дома Морозова (XX в.) по адресу: г. Гороховец, ул. Ленина, 83 
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	
	700,785
	
	31.12.2016
	выполнено

	5.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы дома Семенычева (XIX-XX вв.) по адресу: г. Гороховец, ул. Ленина, д.17 
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
ГБУК ВО «Госцентр»
	
	5 510,8
	
	
	31.12.2016
	выполнено

	6.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы дома Семенычева (XIX-XX вв.) по адресу: г. Гороховец, ул. Ленина, д.17
	ГБУК ВО ГИАМ,  

ГБУК ВО «Госцентр»
	
	2 988,2
	
	
	2017
	выполнено

	7.
	Ремонтно-реставрационные работы дома Семенычева (XIX-XX вв.) по адресу: 
г. Гороховец, ул. Ленина, 17 
	ГБУК ВО ГИАМ,  

ГБУК ВО «Госцентр»
	31 500,0
	11 157,6
	
	
	31.12.2017


	выполнено

	8.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы Купеческого особняка (дом Балуева) (XIX в.) по адресу: г. Гороховец, ул. Советская, 9. 
	ФГУП «Почта России»;

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
	4 997,2
	
	
	
	31.12.2016
	выполнено

	9.
	Подача заявки  на разработку проектно-сметной документации на работы по сохранению ОКН  здания «Дом Шорина» (XIXв.) по адресу: г.Гороховец, ул. Ленина, 18 (в рамках ФЦП «Культура России»)

	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
	4 000,0
	
	
	
	31.12.2015
	выполнено

	10.
	Подача заявки  на разработку проектно-сметной документации на работы по сохранению ОКН  здания  «Дом Носкова» (XIXв.) по адресу: г.Гороховец, ул. Ленина, 20 (в рамках ФЦП «Культура России») 
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
	7 625,7
	
	
	
	31.12.2015
	выполнено

	11.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы «Дом Поляковых (2-я пол.XIXв.)» по адресу: г.Гороховец, ул. Московская, 65
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
ГБУК ВО «Госцентр»
	
	837,68
3 786,7
	
	
	31.12.2016

31.12.2017
	выполнено

выполнено



	12.
	Ремонтно-реставрационные работы «Дом Поляковых (2-я пол.XIXв.)» по адресу: г.Гороховец, ул. Московская, 65
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
ГБУК ВО «Госцентр»
	13 500,0
	4 062,4
	
	
	31.12.2017


	выполнено

	13.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы особняка «Дома Шорина» нач.XX века (МБУК «МДНТР» по адресу: г.Гороховец, ул. Московская, 43
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	
	920,528
	
	2016 
	выполнено

	14.
	Работы по сохранению ОКН особняка Дома Шорина нач.XX века (МБУК «МДНТР») по адресу: г.Гороховец, ул. Московская, 43
	Министерство культуры РФ, Администрация Владимирской области, Администрация Гороховецкого района
	583,0

599,478

1 000,0

2 600,0
	520,0
	500,0
	
	2014 

2015

2016 

31.12.2017
	выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

	15.
	Подача заявки  на разработку проектно-сметной документации на работы по сохранению ОКН  особняка Шорина, нач. XX века по адресу: г.Гороховец, ул.Садовая, д.1 (в рамках ФЦП «Культура России») 
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
	1 550,0
	
	
	
	2015
	выполнено

	16.
	Контроль за проведением работ по сохранению ОКН особняка Шорина, нач. XX века по адресу: г.Гороховец, ул.Садовая, д.1 (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
	16 290,039
	
	
	
	31.12.2017
	выполнено

	17.
	Подача заявки  на разработку проектно-сметной документации на работы по сохранению ОКН  Дома Шумилина, XVII в. по адресу: г.Гороховец, ул.Советская, д.7
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
	6 644, 258
	
	
	
	2017
	выполнено

	18.
	Подача заявки  на разработку проектно-сметной документации на работы по сохранению ОКН Стены и Башни, XVII в  (Никольский монастырь)
	Отдел архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района
	4 000,0
	
	
	
	2017
	выполнено

	19.
	Подача заявки на работы по сохранению ОКН Благовещенского собора и колокольни, 1700 г. по адресу: г.Гороховец, пер. Школьный, 2-а (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

Администрация Гороховецкого района
	9 980,0


	
	
	
	2015
	выполнено

	20.
	Контроль за работами по сохранению ОКН Благовещенского собора и колокольни, 1700 г. по адресу: г.Гороховец, пер. Школьный, 2-а (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

Администрации Гороховецкого района
	82 854,364
	
	
	
	10.2018
	работы ведется

	21.
	Подача заявки на разработку научно- проектной документации по сохранению ОКН ансамбля Сретенского монастыря. Жилые корпуса, XVII. по адресу г.Гороховец, ул.Советская, д.5 (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 


	6 982,98
	
	
	
	2015
	выполнено

	22.
	Контроль за работами по сохранению ОКН ансамбля Сретенского монастыря. Жилые корпуса, XVII. по адресу г.Гороховец, ул.Советская, д.5 (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

Отдел архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района
	119 794,617
	
	
	
	28.09.2018
	работы ведутся

	23.
	Подача заявки на  разработку научно- проектной документации по сохранению ОКН ансамбля Сретенского монастыря. Колокольня, 1689 г. по адресу: г.Гороховец, ул. Советская, д.5-а (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 


	2 000,0
	
	
	
	2015
	выполнено

	24.
	Контроль за работами по сохранению ОКН ансамбля Сретенского монастыря. Колокольня, 1689 г. по адресу: г.Гороховец, ул. Советская, д.5-а (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

Отдел архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района
	14 250,0
	
	
	
	08.2018
	работы ведутся

	25.
	Подача заявки на разработку научно- проектной документации по сохранению ОКН Церкви Ильи Пророка, 1760-1772 гг. (Гороховецкий район, с. Кожино, д.6) (в рамках ФЦП «Культура России»)
	Отдел архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района
	6 905,444
	
	
	
	2015
	выполнено

	26.
	Ремонтно-реставрационные работы Воскресенская церковь XVIIв. Г.Гороховец, ул.Советская, д.20
	Мин культуры РФ
	98 363,384
	
	
	
	2018
	

	27
	Подача заявки на разработку научно- проектной документации по сохранению ОКН Воскресенская церковь XVIIв. Г.Гороховец, ул.Советская, д.20
	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
	13 873,43
	
	
	
	2015
	выполнено


	28.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы Дом Канонникова,  XVII в., по адресу: г.Гороховец, ул.Набережная, д.44
	ДК ГБУК ВО ГИАМ
	
	1 741,8
	
	
	2017
	выполнено

	29.
	Ремонтно-реставрационных работ ОКН федерального значения Дом Канонникова,  XVII в., по адресу: г.Гороховец, ул.Набережная, д.44
	ДК ГБУК ВО ГИАМ
	19 697,3
	6 572,5
	
	
	31.12.2017
	выполнено

	Итого:
	508 410,894
	50 242,38
	2 471,313
	100,0

	
	

	Итого по разделу 1:          561 224,587



	2. Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей

	30.
	Создание виртуального музея «Купеческие палаты»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	150,0
	
	
	31.12.2017
	

	31.
	Открытие юбилейной экспозиции, посвященной 850-летию основания г.Гороховец «Гороховец в истории России: наследие поколений» в доме Канонникова по адресу: г.Гороховец, ул.Набережная, д.44
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	500,0
	
	
	31.12.2018
	

	32.
	Изготовление комплектов делового сувенира и брендовой сувенирной продукции
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	50,0
	
	
	май и ноябрь 2016
	выполнено

	33.
	Размещение рекламных материалов

о туристских возможностях г. Гороховца

в СМИ
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
	
	
	38,5
18,0
	
	2016 

2017
	выполнено

выполнено

	34.
	Запуск виртуального аудиогида по городу с помощью платформы  - приложения для мобильных устройств 

IZI - Travel
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	15,0
	
	
	30.03.2016
	выполнено

	35.
	Изготовление открыток «Легенды и были Гороховца»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	65,0
	
	
	30.04.2016
	выполнено

	36.
	Презентация виртуальной выставки, посвященной 35-летию открытия музейных экспозиций в Доме Сапожникова (Ершова)
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	50,0
	
	
	30.07.2016
	выполнено

	37.
	Открытие новой музейной экспозиции «Русское купечество: связь времен и судеб»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	274,0
	
	
	29.02.2016
	выполнено

	38.
	Издание подарочного альбома «Гороховец – столица каменных купеческих палат»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	100,0
100,0


	
	
	2017
2018
	выполнено

	39.
	Издание брошюры (альбома) «Гороховецкая кинолетопись»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	85,0
	
	
	31.12.2016
	выполнено

	40.
	Организация фотовыставки «Семейный альбом: история Гороховца в истории моей семьи»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	50,0
	
	
	31.12.2017
	выполнено

	41.
	Разработка и издание буклета о туристских возможностях г. Гороховца на русском и английском языке для его распространения на туристических выставках и мероприятиях
	Комитет по туризму администрации Владимирской области
	
	193,74
	
	
	30.12.2017
	

	42.
	1.Издание литературно-краеведческой газеты «Гороховец литературный»

2. Издание сборника материалов по итогам Булыгинских литературно-краеведческих чтений

5. Издание сборника по итогам «Саваренскских чтений»
	Администрация Гороховецкого района,

МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»


	
	
	2,0

2,0

3,0

	
	2017


	выполнено



	43.
	1.Издание брошюры «Гороховый лекарь»

2.Издание брошюры «Гороховая кухня»

3.Выпуск брошюры «Творческие династии 

г. Гороховец»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «МДНТР»
	
	
	25,0
	
	30.03.2018
	

	44.
	Поисковая, исследовательская работа. Перевод подготовленных материалов в электронный формат и организация доступа к ним через сайт МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»: 

1.История судостроения на Клязьме (о гороховецком судостроительном заводе);

2.История забытых деревень;

3.БД «Участники I Мировой войны по гороховецкому уезду: младшие и старшие чины»;

4.БД «Гороховчане, оставившие след в истории России»;

5.БД «Гороховчане – почетные граждане Гороховецкого района»             
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»

	
	
	2,0
	
	2017

2018
	выполнено



	45.
	Открытие юбилейной выставки, посвященной 45-летию со дня образования народного музея в г. Гороховце
	 Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	50,0
	
	
	30.12.2017 
	выполнено

	46.
	Событийное мероприятие «День Якуша»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей» 
	
	70,0
70,0
	
	
	19.08.2017
18.08.2018
	выполнено

	47.
	Событийное мероприятие «Праздник Самовара»
	 Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	80,0

80,0

80,0
	
	
	13.06.2016
11.06.2017

13.07.2018


	выполнено

выполнено

	48.
	Краеведческая конференция памяти И.А. Шорина
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «СКЦ  им. П.П.Булыгина»
	
	
	10,0
10,0
10,0
	
	2016

2017

26.10.2018
	выполнено

выполнено

	49.
	Булыгинские литературно-краеведческие чтения «Да будет Время с нами вечно!»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «СКЦ  им. П.П.Булыгина» 
	
	
	8,0

10,0
	
	17.02.2017

09.02.2018
	выполнено
выполнено

	50.
	Экологическая научно-практическая конференция им. Ф.П. Саваренского
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «СКЦ  им. П.П.Булыгина» 
	
	
	2,0

4,0
	
	15.04.2017

13.04.2018
	выполнено
выполнено

	51.
	Районный конкурс поэтического творчества «И нет на свете города дороже!».

Издание сборника по итогам конкурса.
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «СКЦ  им. П.П.Булыгина» 
	
	
	10,0
	
	06.06.2018
	

	52.
	Цикл литературно-краеведческих кафе «Сильна земля людьми такими», посвященных юбилейным краеведческим датам 
	 Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «СКЦ  им. П.П.Булыгина» 
	
	
	5,0

5,0
	
	2016

2017
	выполнено

	53.
	Фестиваль авторской песни «Макушка лета»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУ Гороховецкого района «РЦК»
	
	100,0

100,0


	50,0

50,0
	
	14-16.

07.2017

13-15.

07.2018
	выполнено

	54.
	Межрегиональный молодежный фестиваль «Гороховецкая рыбалка»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУ ФКС «РДЮФОК» им. В.Ф. Жукова 


	
	
	15,0

15,0
	
	12.08.2017

21.07.2018
	выполнено

	55.
	Спортивное мероприятие, посвященное 20-летию «РДЮФОК», «Физкульт-Привет, физкульт-Ура»


	Администрация Гороховецкого района,
МБУ ФКС «РДЮФОК» им. В.Ф. Жукова


	
	
	50,0
	
	12.08.2017
	выполнено

	56.
	Всероссийский праздник «День купца»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района, 

МБУ Гороховецкого района «РЦК»
	317, 9

1 500,0
	
	300,0

120,0


	
	2016

2017

2018


	выполнено

выполнено

	57.
	Фестиваль «Неувядаемый цвет», посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района, 

МБУ Гороховецкого района «РЦК»
	
	
	32,8

50,0
	
	03.06.2017 
2018 
	выполнено

	58.
	VII фестиваль духовно – патриотической песни «Под Покровом Пресвятой Богородицы», выставка «Пасхальный перезвон»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,

МБУ Гороховецкого района «РЦК» 
	
	
	28,8

25,0
	
	01.05.2017 
2018 
	выполнено

	59.
	Фестиваль исторических реконструкций «Бережец»
	Министерство культуры Российской Федерации, Администрация Владимирской области, Администрация Гороховецкого района 
	700,00

1 000,0

1 500,0
	600,0
	500,0
	
	07.2016

06.2017 
2018 

	выполнено

выполнено

	60.
	Проведение интерактивной программы  «Горохов день»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района,

МБУК «МДНТР» 
	
	
	5,0

25,0
	
	07.2017

2018
	выполнено

	61.
	Проведение  творческой лаборатории «Традиционная народная игрушка – Гороховецкий сувенир»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,

МБУК «МДНТР» 
	
	
	10,0
	
	30.05.2017
	выполнено

	62.
	Районная выставка декоративно-прикладного искусства «Гороховецкие ремесла» 
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,

МБУК «МДНТР» 


	
	
	2,0

20,0
	
	2017

2018
	выполнено

	63.
	Организация детского творческого проекта «Дети города – в День рождения родного Гороховца»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,

МБУ Гороховецкого района «РЦК» 
	
	100,0
	
	
	31.07. 2018
	

	64.
	Подготовка и издание книги-фотоальбома «Гороховец»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района
	500,0
	
	
	
	2016 
	выполнено

	65.
	Организация и проведение выставки «Гороховецкий край. След в истории»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района
	2 100,0
	
	
	
	2016 
	выполнено

	66.
	Организация и проведение выставки «Ускользающая история. Промыслы Гороховецкого уезда»
	Министерство культуры Российской Федерации, Администрация Владимирской области, администрация Гороховецкого района
	600,0
	400,0
	
	
	2018 
	

	67.
	Проведение праздничных мероприятий, связанных с 850-летием основания г.Гороховца Владимирской области
	Министерство культуры Российской Федерации, Администрация Владимирской области, администрация Гороховецкого района
	1 500,0
	1 000,0
	
	
	07.2018
	

	68.


	Академический проект «Гороховецкие пленэры»                      
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
	-
	-
	10,0

30,0
	
	2017

2018
	выполнено

	69.
	Чемпионат России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)


	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Районный детско-юношеский физкультурно-оздоровительный комплекс им. В.Ф. Жукова»,

Департамент по физ. культуре и спорту
	-

200,0
	-

150,0
	200,0
	
	2017

7.06.2018 -11.06.2018
	выполнено

	70.
	Физкультурно-оздоровительный фестиваль, посвященный 850-летию города Гороховца «Гороховец спортивный»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Районный детско-юношеский физкультурно-оздоровительный комплекс им. В.Ф. Жукова»
	-
	-

	24,0

36,0
	
	2017

2018


	выполнено

	71.
	Исторический экскурс «И тайный шепот тихих улиц»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры                 

«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина»
	-
	-
	5,0

10,0
	
	2017

2018
	выполнено

	72.
	Единый день краеведения  «С любовью к  Отечеству»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры               

 «Современный культурный центр им. П.П. Булыгина»
	-
	-
	2,0

10,0


	
	06.12.2017

2018
	выполнено

	73.
	Торжественное мероприятие, посвященное 115-летию основания Гороховецкой городской общественной библиотеки.
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры                   

 «Современный культурный центр им. П.П. Булыгина»
	-
	-
	10,0
	
	2017
	выполнено

	74.
	Районный фестиваль – конкурс «Играй гармонь, звени частушка»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры                           «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел»
	-
	-
	10,0

30,0
	
	2017

2018
	выполнено

	75.
	Ярмарка мастеров Гороховецкого района «Народный умелец»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры                           «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел»
	-
	-
	3,0

20,0
	
	2017

2018
	выполнено

	76.
	Концертная программа группы «Атланты» - «Легенда о городе Гороховце и всаднике на коне», посвященная празднованию 850-летия  города Гороховца.
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, Муниципальное бюджетное учреждение Гороховецкого района «Районный центр культуры»
	-
	-
	10,0
	
	21.07.2018
	

	77.
	«Гороховецкое  раздолье» - концерт Народного ансамбля песни «Раздолье», посвященный  850-летию города.
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, Муниципальное бюджетное учреждение Гороховецкого района «Районный центр культуры»
	-
	-
	10,0
	
	21.07.2018
	

	78.
	Большой отчетный концерт детской школы искусств, посвященный празднованию 850-летия  города Гороховца.
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств»
	-
	-
	10,0

12,0


	
	04.2017

24.03.2018
	выполнено

	79.
	«Искусство дарит радость» Концерт ансамбля барабанщиков
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств»
	-
	-
	5,0

5,0
	
	2017

2018
	выполнено

	80.
	«Пой, звени, мой город» концерт детского народного вокально-хореографического ансамбля
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств»
	-
	-
	5,0
	
	21.07.2018
	

	81.
	Встреча поколений семьи Сапожниковых, потомственных почетных граждан,  открытие  мемориальной доски 
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	-
	40,0
	-
	
	2017
	выполнено

	82.
	Фондовая выставка из собрания ГБУК ВО ГИАМ к 350-летию интронизации Патриарха Никона 
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	-
	18,0
	-
	
	2017
	выполнено

	83.
	Фондовая выставка из собрания ГБУК ВО ГИАМ, посвященная Почетным гражданам г.Гороховец
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	-
	30,0
	-
	
	210.09.017
	выполнено

	84.
	Издание путеводителя «Прогулки по Гороховцу» серии «Путеводитель по малым городам»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный историко-архитектурный музей»
	-
	-
	200,0
	
	2016
	выполнено

	85.
	Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств»
	43,7
	185,0

245,0

387,0


	68,0

90,0

142,0
	
	2016

2017

2018
	выполнено

выполнено

	86.
	«Проект «Песенное наследие села Фоминки» фольклорного ансамбля «Селяночка» в рамках реализации Гранта Губернатора области на развитие сельской культуры «Дорогами традиций»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел»
	-
	750,0
	
	
	2016
	выполнено

	87.
	Проведение выездного Совета по туризму при администрации области по развитию туризма в г. Гороховце
	Администрация Гороховецкого района, Администрация Владимирской области, Комитет по туризму администрации Владимирской области, Департамент культуры  администрации Владимирской области
	
	
	5,0
	
	18.07.2017
	выполнено

	88.
	Изготовление и тиражирование видеоролика о туристских ресурсах г. Гороховца 
	Администрация Гороховецкого района, Комитет по туризму администрации Владимирской области
	
	31,25
	
	
	30.12.2017
	выполнено

	89.
	Районный конкурс молодых авторов «Проба пера»
	Отдел культуры молодежи и спорта администрации района,
МБУК «СКЦ  им. П.П.Булыгина»
	
	
	5,0
	
	15.12.2017
	выполнено

	90.
	Юбилей газеты «Новая жизнь»
	МАУ «Редакция газеты «Новая жизнь»
	
	
	
	
	2018
	

	91.
	Изготовление памятного знака Гороховец- 850 лет
	Администрация Гороховецкого района
	
	
	
	220,9
	2017


	выполнено



	92.
	Выставка картин Гороховецких художников в Совете Федерального собрания РФ и Министерстве обороны РФ
	Администрация Гороховецкого района,

Отдел культуры молодежи и спорта администрации района
	
	
	12,7
	
	14.12.2017
	выполнено

	93.
	Турнир по борьбе самбо «Жемчужина России»
	Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Районный детско-юношеский физкультурно-оздоровительный комплекс им. В.Ф. Жукова»
	
	
	40,0

45,0
	
	08.04.2017  

07.04.2018


	выполнено
выполнено

	94.
	Модернизация кинозала, установка оборудования и кресел
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	5 000,0
	
	
	
	2016
	выполнено



	95.
	Приобретение мобильно-сценического комплекса, оборудования и аппаратуры для мобильной сцены
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	5 150,0
	
	
	
	2014
	выполнено

	96.
	Издание сборника «Гороховецкая биографическая энциклопедия. Выпуск 1»
	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области«Государственный историко-архитектурный музей»
	
	100,0
	
	
	30.06.2018
	

	97.
	Реализация партнерского историко-культурного интернет-проекта «Калейдоскоп времен: Гороховец в лицах и судьбах»
	ГБУК ВО ГИАМ, ГБКУ ВО «Владимирская областная научная библиотека», ГБУК ВО «ГАВО», МБУК «СКЦ им.П.П. Булыгина»
	
	200,0
	
	
	31.12.2018
	

	98.
	Издание научного сборника «Зодчество Гороховца по материалам историко-архитектурных исследований»
	Государственное бюджетное учреждение культуры ВО «Государственный историко-архитектурный музей»
	
	420,0
	
	
	23.12.2017
	

	99.
	Создание в исторической части города точек изготовления (продажи) сувениров ручной работы с целью сохранения и популяризации народных художественных промыслов и ремесел Гороховецкого района
	Отдел экономики, сферы услуг и труда, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района
	
	
	30,6
	45,3
	30.04.17

2018
	выполнено



	100.
	Проведение научно-технической конференции, посвященной 850-летию г.Гороховца
	Комитет по туризму администрации области
	
	250,0
	
	
	2018
	

	101.
	Проведение информационного тура для туроператоров
	Комитет по туризму администрации области
	
	300,0
	
	
	2018
	

	Итого:                                                                                      
	20 111,6
	7 468,99
	2 558,4
	266,2
	
	

	Итого по разделу 2:           30 405,19



	3. Благоустройство земельных участков,   Ремонт и реконструкция объектов федеральной, региональной и муниципальной собственности

	102.
	РазраРазработка проекта организации дорожного (кругового) движения на пл.Ленина
	Отдел архитектуры и строительства администрации района
	
	96,6
	
	
	31.12.2014
	выполнено



	103.
	Разработка проекта благоустройства территории по ул.Ленина, д.91 (комплекс мемориал Победы в Великой Отечественной войне1941-1945)
	Отдел архитектуры и строительства администрации района
	
	492,2
	
	
	31.12.2014
	выполнено



	104.
	Разработка проекта благоустройства территории по ул. Ленина, д.85 (детский сквер)
	Отдел архитектуры и строительства администрации района
	
	494,0
	
	
	31.12.2014
	выполнено



	105.
	Разработка проектной документации, изготовление и установка дорожных знаков и пешеходных указателей к объектам культурного наследия и туристской инфраструктуры, соответствующий Методическому пособию по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, разработанному Министерством культуры и согласованному с Минтрансом России, Минрегионом России и Минкомсвязью России в 2013 году, а также Требованиям к знакам туристской навигации, утвержденным 03.11.2015 Министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским, ГОСТам и СНиПам
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, комитет по туризму администрации района
	
	
	200,0

100,0
	
	01.05.2016

     07.2017
	выполнено

выполнено

	106.
	Кадастровые работы по формированию земельных участков для берегоукрепления р.Клязьма и р.Ключевая


	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района
	
	
	155,1

100,0


	
	03. 2016

11.2017
	выполнено

выполнено

	107.
	Техническая инвентаризация и кадастровый учет объектов дорожно-мостового хозяйства
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района
	
	
	620,5

600,0
	
	31.12.2017

2018
	выполнено

	108.
	Разработка проекта планировки центральной части г. Гороховца совмещенного с проектом межевания территории
	Отдел архитектуры и строительства администрации района; 

Департамент строительства и архитектуры администрации области


	
	701,6
	467,6
	
	31.12.2017
	выполнено

	109..
	Изготовление проекта организации дорожного движения в г.Гороховце
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	399,9
	
	18.05.2016 
	выполнено

	110.
	Изготовление топографической съемки на историческую часть города
	Отдел архитектуры и строительства администрации района; 

Департамент строительства и архитектуры администрации области


	
	1 261,1
	840,9
	
	10.2017
	выполнено 

	111.
	Установка детской площадки на  территории сквера по ул.Ленина в районе дома № 85
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	850,0
	
	22.09.2016
	выполнено

	112.
	Благоустройство территории сквера по ул.Ленина в районе дома № 85
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	2 404,527
	
	2016
	выполнено

	113.
	Выполнение работ по организации кругового движения на пл.Ленина
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	1 467,265
	
	
	
	12.08.2015 
	выполнено

	114.
	Устройство дорожки, ограждений и площадки к Лысой горе
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	1 300,0
	
	
	
	2014 
	выполнено

	115.
	Изготовление и установка уличных информационных стендов
	Комитет по туризму администрации области,  Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	779,85
	
	
	10.12.2017
	выполнено

	116.
	Работы по ремонту обелиска Павшим воинам
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	3 242,82
	
	21.09.2015 
	выполнено

	117.
	Работы по ремонту скульптуры «Солдат»
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	1 887,834
	
	13.08.2015 
	выполнено

	118.
	Разработка проекта ремонта городских лестниц  на территории г.Гороховца (ул.Советская, ул.Набережная)
	Отдел архитектуры и строительства администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	588,9
	
	
	31.12.2014
	выполнено



	119.
	Работы по ремонту пешеходных лестниц на территории г.Гороховца (ул.Советская, ул.Набережная)
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	5 696,887
	
	30.11.2015 
	выполнено

	120.
	Разработка проекта строительства стадиона на ул.Комсомольской в г.Гороховце
	Отдел архитектуры и строительства администрации района
	
	1 450,0
	
	
	31.12.2014
	выполнено



	121.
	Текущей ремонт и переоборудование стадиона в г,Гороховец на ул.Комсомольская
	Администрация района
	
	35 000,0
	6 405,9
	
	2018
	

	122.
	Ремонт здания культурно-досугового центра «Ракета» по адресу: г.Гороховец, ул.Ленина, д.48
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	2 700,0
	
	
	
	2014 
	выполнено

	123.
	Строительство водопроводных сетей
от деревни Городищи к жилым домам по переулку Новоселов в городе Гороховец  Владимирской области
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района
	
	3 833,491
	425,944
	
	31.12.2016
	выполнено

	124.
	Разработка ПСД «Берегоукрепление р.Клязьма на 41,2 км.-42,0 км от устья, а также р.Ключевая на 2,0 км от устья до впадения в р.Клязьма в г.Гороховец Владимирской области» 
	Администрация Гороховецкого района
	
	
	10 629,076
	
	2014
	выполнено



	125.
	Экспертиза ПСД «Берегоукрепление р.Клязьма на 41,2 км.-42,0 км от устья, а также р.Ключевая на 2,0 км от устья до впадения в р.Клязьма в г.Гороховец Владимирской области»
	Администрация Гороховецкого района
	
	
	2 059,454


	
	2017-2018

	выполнено

	126.
	Производство работ по  Берегоукреплению р.Клязьма на 41,2 км.-42,0 км от устья, а также р.Ключевая на 2,0 км от устья до впадения в р.Клязьма в г.Гороховец Владимирской области
	Администрация Гороховецкого района
	75 000,0
226 816,48
	9 269,66
28 033,5
	13 218,4
11 181,3
	
	2018

2019
	

	127.
	Благоустройство сквера на площади им. Патоличева в городе Гороховце (локальная площадка для событийных мероприятий)
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	4 634,302
	817,818
	605,791
	
	3 01.11.2017
	выполнено

	128.
	Организация видеонаблюдения пл. Патоличева и пл.Ленина  (АПК «Безопасный город»)
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района
	
	
	123,0

240,607
	
	31.10.2017

15.12.2017
	выполнено
выполнено

	129.
	Устройство парковки в районе д.85 на ул.Ленина 
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	445,825
	
	27.09.2016
	выполнено



	130.
	Освещение городских лестниц на ул.Советской и на ул.Набережной
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	378,452
	
	30.11.2016 
	выполнено



	131.
	Строительство пандуса к общественному зданию МБУК МКДЦ «Ракета» по адресу: г.Гороховец, ул.Ленина, д.48 
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	
	300,0
	
	10.2017
	выполнено

	132.
	Устройство парковочных мест для автотранспортных средств маломобильных групп населения по адресу: г.Гороховец, ул.Гоголя, д.17 (здание Гороховецкого районного суда)
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	408,33
	
	03.07.2017 
	выполнено

	133.
	Устройство парковочных мест для автотранспортных средств маломобильных групп населения по адресу: г.Гороховец, ул.Лермонтова, д.4 (у входа в МКУ «МФЦ»)
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района,  МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	107,1
	
	10.11.2017 
	выполнено

	134.
	Устройство входной группы (устройство пандуса) в здании культурно-досугового центра «Радуга» по адресу: г.Гороховец, ул.Парковая, д.60 
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	
	48,0
	
	2017
	выполнено

	135.
	Капитальный ремонт (реконструкция) Фоминского сельского Дома культуры (ул.Советская,6) (государственная программа «Развитие культуры и туризма»)
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	4 174,0
704,4
	489,9

258,0
	
	2014

2016
	выполнено
выполнено

	136.
	Ремонт здания  с.Фоминки, ул.Советская, д.2 (государственная программа «Развитие культуры и туризма»)
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района, МБУК «МДНТР»
	
	1 024,89

1 180,4
	398,469

434,0

806,225
	21,45
	2015

2016

2017
	выполнено
выполнено
выполнено

	137.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ №3
	Управление образования администрации района
	
	2 364,8
	874,6
	
	2014
	выполнено

	138.
	Капитальный ремонт отопительной системы МБДОУ №10
	Управление образования администрации района
	
	478,5
	177,0
	
	2014
	выполнено

	139.
	Капитальный ремонт крыши МБДОУ №13
	Управление образования администрации района
	
	2 044,0
	756,0
	
	2014
	выполнено

	140.
	Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ №3
	Управление образования администрации района
	
	
	1 943,425
	
	2014
	выполнено

	141.
	Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Галицкая СОШ» под размещение дошкольных групп
	Управление образования администрации района
	
	1 241,0
	459,0
	
	2014
	выполнено

	142.
	Ремонт спортивного зала МБОУ Денисовская СОШ
	Управление образования администрации района
	524,2
	224,7
	39,4
	
	2015
	выполнено

	143.
	Капитальный ремонт здания и оснащение для открытия дополнительной дошкольной группы МБДОУ №10
	Управление образования администрации района
	
	2 051,84
	150,1
	
	2015
	выполнено

	144.
	Устройство приспособления для беспрепятственного доступа инвалидов МБОУ СОШ №3
	Управление образования администрации района
	815,2
	483,3
	68,3
	
	2015
	выполнено

	145.
	Ремонт спортивного зала МБОУ Фоминская СОШ
	Управление образования администрации района
	793,0
	340,0
	60,0
	
	2016
	выполнено

	146.
	Приобретение автобуса МБОУ Галицкая СОШ
	Управление образования администрации района
	
	1 650,0
	
	
	2016
	выполнено

	147.
	Приобретение автобуса МБОУ Фоминская СОШ
	Управление образования администрации района
	
	
	1 650,0
	
	2016
	выполнено

	148.
	Ремонт спортивного зала МБОУ Галицкая СОШ
	Управление образования администрации района
	1 199,5
	514,1
	190,4
	
	2017
	выполнено

	149.
	Ремонт крыши МБОУ СОШ № 3
	Управление образования администрации района
	
	
	1 108,0
	
	06.2017 
	выполнено

	150.
	Установка АПС МБОУ СОШ №1
	Управление образования администрации района
	
	
	650,0
	
	08.2017 
	выполнено

	151.
	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №1
	Управление образования администрации района
	
	
	312,65
	
	07.2017 
	выполнено

	152.
	Замена окон МБОУ №5
	Управление образования администрации района
	
	
	380,0
	
	05.2017 
	выполнено

	153.
	Замена окон МБДОУ № 8
	Управление образования администрации района
	
	
	390,0
	
	05.2017 
	выполнено

	154.
	Ремонт системы отопления МБДОУ №9
	Управление образования администрации района
	
	
	147,9

	
	07.2017 
	выполнено

	155.
	Ремонт крыльца и водостоков МБОУ СОШ №1
	Управление образования администрации района
	
	
	656,4
	
	06.2018-

07.2018
	

	156.
	Ремонт фасада здания МБУ ДО ЦДТ «Росинка»
	Управление образования администрации района
	
	
	517,6
	
	07.2018 -

08.2018
	

	157.
	Установка системы видеонаблюдения МБДОУ №4, №8
	Управление образования администрации района
	
	
	393,1
	
	12.2017
	

	158.
	Установка ограждений МБДОУ №5
	Управление образования администрации района
	
	
	390,0
	
	12.2017
	

	159.
	Проведение мероприятий по программе «Доступная среда»
	Управление образования администрации района
	712,0
	1 563,0
	227,5
	
	07.2018-

08.2018
	

	160.
	Установка системы видеонаблюдения МБДОУ №5,№9,МБОУ Денисовская СОШ, МБОУ Галицкая СОШ, Фоминская СОШ, МБУ ДО ЦДТ «Росинка»
	Управление образования администрации района
	
	
	1 366,7
	
	04.2018
	выполнено

	161.
	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №1
	Управление образования администрации района
	
	
	1 208,6
	
	08.2018
	

	162.
	Ремонт спортивного зала МБОУ Чулковская ООШ
	Управление образования
Администрации района


	806,6
	99,7
	100,7
	
	08.2018
	

	163.
	Проведение мероприятий по программе «Доступная среда» устройство пандусов

- ул.Крылова, д.24

- ул.Кутузова, д.10
	Администрация Гороховецкого района
	
	
	49,6

109,0
	
	2015

2017
	выполнено

	164.
	Строительство и оборудование молодежной спортивной площадки для занятий уличными видами спорта
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
	
	400,0
	140,0
	
	2015
	выполнено

	165.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки по ул.Кутузова в г.Гороховец
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	
	192,9
	
	2016
	выполнено



	166.
	Строительство спортивной площадки по ул.Кутузова в г.Гороховце
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района
	
	2 570,0

1 635,0
	430,0

289,581
	
	31.12.2016

 4 кв.2017
	выполнено

выполнено



	167.
	Проведение работ по капитальному ремонту помещения для размещения МФЦ, закупка мебели и оборудования
	Администрация Гороховецкого района
	2 911,5
	1 639,6
	484,4
	
	2015
	выполнено



	168.
	Ремонт помещений по адресу: г.Гороховец, ул.Мира, д.34 для размещения муниципального архива
	МКУ «Административный центр»
	
	
	1 124,51

    818,1
	
	31.12.2017 

01.09.2018 
	выполнено

	169.
	Ремонт здания и помещений КДЦ «Радуга» (МБУ Гороховецкого района «Районный центр культуры»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, Муниципальное бюджетное учреждение Гороховецкого района «Районный центр культуры»
	-
	190,1
	345,4
	
	2016
	выполнено



	170.
	Ремонт крыши КДЦ «Радуга» (МБУ Гороховецкого района «Районный центр культуры»
	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, Муниципальное бюджетное учреждение Гороховецкого района «Районный центр культуры»
	-
	458,7

569,4
	179,7

281,0
	
	2015

2016
	выполнено

выполнено



	171
	Ремонт привокзальной площади в районе железнодорожной станции Гороховец в д. Великово
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района
	
	 1 879,934
	134,744
	
	18.10.2017 
	выполнено

	172.
	Замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов 
	Администрация Гороховецкого района
	
	10 319,502
	1 821,09
	
	12.2016
	выполнено



	173.
	Реконструкция ЛЭП
	ОАО «ВОЭК», Администрация Гороховецкого района
	
	
	
	10 000,0
	31.12.2017
	выполнено


	174.
	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии
	ОАО «ВОЭК», Администрация Гороховецкого района
	
	
	
	5 000,0
	31.12.2017
	выполнено

	175.
	Реализация мероприятий по МП «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО г.Гороховец на 2017-2020 годы»
	Администрация Гороховецкого района
	
	
	2 500,0
	
	31.12.2017
	выполнено

	176.
	Модернизация уличного освещения на территории МО г.Гороховец, замена устаревших светильников на новые энергоэффективные (880 шт.)
	Администрация Гороховецкого района
	
	19 476,07
	 3 436,954
	
	25.07.2018
	

	177.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ул.Парковая, д.60; Парковая д.60б; Парковая д.60а; Сиреневая д.1; Сиреневая д.3; Мира д.32; 1 Мая д.33) по МП «Формирование современной городской среды на территории МО г.Гороховец»
	Администрация Гороховецкого района
	9 268,604
	1 635,636
	1 544,443
	
	31.12.2017
	выполнено


	178.
	Благоустройство сквера на площади им. Патоличева, площади на пересечении улиц Фрунзе, Советская, Набережная (2 этап,  в городе Гороховце (освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование)
	Администрация Гороховецкого района
	5 399,071
	674,883
	678,9
	
	01.09.2018
	

	179.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ул. Гагарина, д.50; Кутузова д. 3; Революции д. 40) 
	Администрация Гороховецкого района
	2 550,823
	307,688
	321,1
	150,0
	2018
	

	180.
	Капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  г. Гороховец, ул. Ленина, д.7
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов во Владимирской области»
	
	57,5
	57,5
	2 537,6
	25.07.2018
	

	181.
	Капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресуг. Гороховец, ул. Ленина, д.13
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов во Владимирской области»
	
	140,8
	140,8
	6 281,7
	25.07.2018
	

	182
	Ремонт и покраска городских лестниц
	МУ «Управление городским хозяйством»
	
	
	300,0
	
	2018
	

	183.
	Реконструкция ЛЭП
	ОАО «ВОЭК», Администрация Гороховецкого района
	
	
	
	10 000,0
	31.12.2018
	

	184.
	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии
	ОАО «ВОЭК», Администрация Гороховецкого района
	
	
	
	5 000,0
	31.12.2018
	

	185.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, восстановление пешеходных переходов в г.Гороховце


	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Администрация МО г.Гороховец, 
	13 681,0
	
	1 512,435
	
	2014
	выполнено

	
	
	
	
	12 401,0
	810,409


	
	2015
	выполнено

	
	
	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района
	
	28 726,0
	 2 035,01 (с учетом тех надзора)


	
	2016
	выполнено

	
	
	
	
	37 377,172
	 3 311,122 (с учетом тех. надзора)


	
	2017
	выполнено

	
	
	
	
	7 753,37
	  4 244,095

(с учетом тех надзора)


	
	2018
	

	186
	Разработка проектно-сметной документации на строительство ФАП в д.Великово ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	170,0
	
	
	24.12.2015
	выполнено

	187.
	Приобретение автомобиля для   транспортировки больных с хронической почечной недостаточностью для проведения процедуры гемодиализа  для нужд ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	910,7
	
	
	25.12.2015
	выполнено

	188.
	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенный оборудованием по классу «В»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	2 925,3
	
	
	14.10.2016
	выполнено

	189.


	Приобретение медицинского оборудование для ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	165,0
	
	
	22.12.2016
	выполнено

	190.


	Капитальный ремонт пассажирского лифта в здании поликлиники ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	1 838,5
	
	
	03.10.2016
	выполнено

	191.
	Текущий ремонт отопления в здании амбулатории в п. Чулково ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	482,6
	
	
	15.11.2016
	выполнено

	192.
	Замена отопительных котлов на Куприяновском и Гороховецком ФАПах ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	126,0
	
	
	14.10.2016
	выполнено

	193.
	Услуги по исследованию и оформлению на землю под строительство ФАП в д.Великово ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	53,3
	
	
	23.12.2016
	выполнено

	194.
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство ФАП в д.Великово ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	116,9
	
	
	16.12.2016
	выполнено

	195.
	Приобретение медицинской мебели для  ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	246,0
	
	
	25.12.2017
	выполнено

	196.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство лифта  для  ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	1 936,0
	
	
	25.12.2017
	выполнено

	197.
	Капитальный ремонт оконных и дверных блоков 1 этажа поликлиники  ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	971,5
	
	
	15.11.2017
	выполнено

	198.
	Приобретение медицинского оборудования для  ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	539,3
	
	
	16.10.2017 
	выполнено

	199.
	Ремонт в зонах регистрации и ожидания приема в поликлинических подразделениях ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	
	
	4 000,0
	30.11.2017
	выполнено

	200.
	Строительство лифта для  ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	10 661,0
	
	
	28.09.2018
	

	201.
	Строительный контроль и капитальный ремонт ФАПов Рождественский и Куприяновский
	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
	
	4 095,0
	
	
	28.09.2018
	

	Итого:


	350 579,545
	256 406,804
	108040,009
	42 990,75
	
	

	Итого по разделу 3:      758 017,108


	     ИТОГО:                 1 349 646,885
	879 102,039
	314 118,174
	113069,722
	43 356,95
	

	


*организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются по согласованию
