АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018                                                                                                         № 799
	
	
	

	О внесении изменений в постановление администрации Гороховецкого района от 07.12.2016 №1675 «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории муниципального образования город Гороховец на 2017-2019 годы»
	


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Гороховецкого района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к  постановлению администрации Гороховецкого района от 07.12.2016 №1675  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Гороховец на 2017-2019 годы»  следующего содержания:
          1.1.Строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт программы»  изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования 

Программы
	Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Гороховец.

Общий объем финансирования Программы, всего –            9 666,28820 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 3015,72612 тыс. руб.;

2018 год – 3411,162 тыс. руб.;

2019 год – 3239,4 тыс. руб.


           1.2.Таблицу 2 раздела 4 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению.

          1.3.Абзац 3 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования – бюджет муниципального образования город Гороховец. Общий объем финансирования Программы, всего- 9 666,28820 тыс. руб., в том числе по годам: 

          а) 2017 год -  3015,72612 тыс. руб.

          б) 2018 год – 3411,162 тыс. руб.

          в) 2019 год – 3239,4 тыс. руб.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Новая жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Гороховецкого района.

Глава администрации района                      
                              А.А.Бубела
Приложение 

к постановлению администрации

 района от 16.07.2018 № 799 

Перечень программных мероприятий

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Финансирование, тыс. руб.
	Исполнители
	Ожидаемые конечные результаты

	
	
	
	Год финансирования
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	федер. бюдж.
	обл. бюдж.
	гор. бюдж.
	внебюдж.источ.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Мероприятия по озеленению территории, всего

	1.1.
	Обустройство и уход за цветниками и газонами
	2017-2019
	2017
	
	
	290,504
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Увеличение количества зеленых насаждений                      с 4,825 тыс.ед.

до 5,010 тыс.ед.; увеличение площади цветочного оформления; совершенствование эстетического состояния территории

	
	
	
	2018
	
	
	232,07532
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	210,000
	
	
	

	1.2.
	Уход за зелеными насаждениями
	2017-2019
	2017
	
	
	146,951
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	

	
	
	
	2018
	
	
	231,67468
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	153,750
	
	
	

	Итого по разделу 1
	2017-2019
	2017
	
	
	437,455
	
	х
	х

	
	
	2018
	
	
	463,750
	
	
	

	
	
	2019
	
	
	363,750
	
	
	

	2
	Мероприятия по содержанию мест захоронения, всего

	2.1.
	Содержание мест захоронения
	2017-2019
	2017
	
	
	208,367
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Улучшение санитарного и эстетического вида территории города Гороховца

	
	
	
	2018
	
	
	215,250
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	215,250
	
	
	

	2.2.
	Благоустройство мест захоронения
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Совершенствование эстетического состояния мест захоронения –д.Хорошево, ул.Красносельская, ул.Горького, устройство центрального входа кладбища в районе д.Хорошево

	
	
	
	2018
	
	
	485,333
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	0
	
	
	

	2.3.
	Доставка в помещения морга и погребение невостребованных неопознанных умерших
	2017-2019
	2017
	
	
	11,700
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Безопасное проживание граждан

	
	
	
	2018
	
	
	26,250
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	26,250
	
	
	

	Итого по разделу 2
	2017-2019
	2017
	
	
	220,067
	
	х
	х

	
	
	2018
	
	
	726,833
	
	
	

	
	
	2019
	
	
	241,500
	
	
	

	3.
	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, всего

	3.1.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	2017-2019
	2017
	
	
	499,962
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Содержание территории города в чистоте и порядке при плановом объеме вывозимого мусора с территории поселения 180 т./год

	
	
	
	2018
	
	
	550,000
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	550,000
	
	
	

	Итого по разделу 3
	2017-2019
	2017
	
	
	499,962
	
	х
	х

	
	
	2018
	
	
	550,000
	
	
	

	
	
	2019
	
	
	550,000
	
	
	

	4.
	Прочие мероприятия в рамках благоустройства, всего

	4.1.
	Содержание и ремонт городских мостов
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Совершенствование эстетического состояния территории; количество городских мостов, подлежащих содержанию и ремонту – 5 ед./год

	
	
	
	2018
	
	
	100,000
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	10,000
	
	
	

	4.2.
	Подготовка к новогодним мероприятиям
	2017-2019
	2017
	
	
	66,95026
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Монтаж и демонтаж новогодних елок в количестве  4 ед./год

(пл. Ленина,

м/р Судостроителей,

м/р Новая Линия,

м/р Омлево) 

	
	
	
	2018
	
	
	100,000
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	100,000
	
	
	

	4.3.
	Содержание и ремонт игровых форм
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Совершенствование эстетического состояния территории; создание условий для массового отдыха граждан; количество игровых площадок, подлежащих содержанию и обслуживанию – 21 ед./год

	
	
	
	2018
	
	
	50,000
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	50,000
	
	
	

	4.4.
	Приобретение игровых форм
	2017-2019
	2017
	
	
	557,200
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Вновь обустроенная игровая площадка по адресу ул.1 Мая д.33, пер. Кирова д.6, ул.Мира д.32,ул.Парковая д.60- а; ул.Мелиораторов д.5 

	
	
	
	2018
	
	
	400,000
	
	
	Вновь обустроенная игровая площадка по адресу ул. Мира, д. 30

	
	
	
	2019
	
	
	600,000
	
	
	Вновь обустроенная игровая площадка                  по адресу 

ул. Мелиораторов, д. 7

	4.5.
	Строительство контейнерных площадок
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Улучшение экологической ситуации и создание среды, комфортной для проживания: количество построенных контейнерных площадок – 2 ед./год

	
	
	
	2018
	
	
	315,000
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	315,000
	
	
	

	4.6.
	Приобретение общественных туалетов
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Улучшение экологической ситуации и создание среды, комфортной для проживания

	
	
	
	2018
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	0
	
	
	

	4.7.
	Изъятие бродячих животных
	2017-2019
	2017
	
	
	42,500
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Создание условий для безопасного проживания граждан

	
	
	
	2018
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	50,400
	
	
	

	4.8.
	Очистка русла реки Ключевая
	2017-2019
	2017
	
	
	149,967
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Улучшение экологической ситуации и создание среды, комфортной для проживания

	
	
	
	2018
	
	
	157,500
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	157,500
	
	
	

	4.9.
	Демонтажные работы (снос строений)
	2017-2019
	2017
	
	
	208,51242
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Снос хозяйственных построек в районе д.24 ул.Гагарина, снос строений в кол -ве 2 ед. 

(по адресам ул. Фрунзе, д. 29; ул. Гагарина, д. 23)

	
	
	
	2018
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	0
	
	
	

	4.10.
	Содержание и ремонт памятников
	2017-2019
	2017
	
	
	296,395
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Совершенствование эстетического состояния территории; количество памятников, подлежащих содержанию и ремонту –   5 ед./год

	
	
	
	2018
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	315,000
	
	
	

	4.11.
	Валка, обрезка и посадка деревьев
	2017-2019
	2017
	
	
	299,36288
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Создание условий для безопасного проживания граждан; создание среды, комфортной для проживания

	
	
	
	2018
	
	
	323,079
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	461,250
	
	
	

	4.12.
	Проведение конкурса «Гороховец в цвету»
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Совершенствование эстетического состояния территории

	
	
	
	2018
	
	
	25,000
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	25,000
	
	
	

	4.13.
	Проведение месячников по санитарной уборке территорий
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Улучшение экологической ситуации и создание среды, комфортной для проживания

	
	
	
	2018
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	0
	
	
	

	4.14.
	Приобретение товарно-материальных ценностей
	2017-2019
	2017
	
	
	159,64056
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	

	
	
	
	2018
	
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	0
	
	
	

	4.15.
	Очистка ливневой канализации
	2017-2019
	2017
	
	
	77,714
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Улучшение экологической ситуации и создание среды, комфортной для проживания

	
	
	
	2018
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	0
	
	
	

	4.16.
	Приобретение основных средств
	2017-2019
	2017
	
	
	0
	
	Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством»
	Улучшение качества обслуживания тротуаров, создание среды комфортной для проживания

	
	
	
	2018
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	0
	
	
	

	Итого по разделу 4
	2017-2019
	2017
	
	
	1858,24212
	
	х
	х

	
	
	2018
	
	
	1670,579
	
	
	

	
	
	2019
	
	
	2084,150
	
	
	

	Всего по Программе
	2017-2019
	2017
	
	
	3015,72612
	
	х
	х

	
	
	2018
	
	
	3411,162
	
	
	

	
	
	2019
	
	
	3239,400
	
	
	


