АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА

Ленина ул., д. 93, г. Гороховец, Владимирская обл., 601480 тел. (49238)

2-15-65 факс (49238) 2-10-62

E-mail: goroxr@avo.ruhttp://admgor.avo.ru ОКПО 04023825, ОГРН 1023300921907, ИНН/КПП 3313001054/331301001

ПРОТОКОЛ

заседания районной комиссии по безопасности  дорожного движения

22 мая 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель председателя районной комиссии по безопасности дорожного движения, первый заместитель главы администрации района Картинкин А.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии: Сененко С.В., Егоров А.А., Белянин К.А., Ольберг Н.В., Ходарев В.А.,  Серяков Н.И.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Гамаюнова Ж.С.  Гололобов М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 вопрос. ОГИБДД ОМВД России по Гороховецкому району.

- устранение дефектов дорожного покрытия (выбоины) на ул.Гагарина (до и после ж\д переезда),  на ул.Полевая (от дома №43 до пересечения с ул.Кирова);

- нанесение дорожной разметки по городу, предусмотренной проектом организации дорожного движения;

-установка отсутствующих дорожных знаков, предусмотренных проектом организации дорожного движения (ул.Гагарина дом №36Г, ул.Никольская дом №9, ул.Комсомольская дом №61, пер.Больничный у дома №2, ул.Горького у дома №27, ул.Садовая у дома №4)

- установка металлического дорожного ограждения у магазина «Пятерочка» на ул.Гагарина дом №34 г.Гороховец;

- организация дополнительных стояночных мест для стоянки автотранспорта на пл.Ленина г.Гороховец.

Докладчик: Белянин К.А.

2 вопрос. По обращению МУ «Управление городским хозяйством» об установке (не установке)  дорожного знака, запрещающего стоянку грузового автотранспорта в районе дома № 27А по ул.Горького г.Гороховец около магазина «Магнит», а также  установке дорожного знака, запрещающего остановку автотранспорта по ул.Кутузова г.Гороховец, вдоль «Аллеи Славы».

Докладчик: Егоров А.А.

3 вопрос.  По обращению Силановой Э. об установке искусственной неровности  в районе магазина «Строй Град» на ул.1Мая г.Гороховец.

Докладчик: секретарь комиссии

4 вопрос. По обращению Фединой О.Н. об установке дорожного знака, регулирующего местонахождения автостоянки около магазина «Елисеевский» на ул.Братьев Бесединых дом №1 г.Гороховец, с целью недопущения закрытия места подъезда к магазину для осуществления разгрузки автомобилей.

Докладчик: секретарь комиссии

5 вопрос. По обращению Жареновой О.В. об установке искусственной неровности  или камеры фотовидеофиксации в районе дома №35 на ул.Гагарина г.Гороховец в районе магазина «Пятерочка».

Докладчик: секретарь комиссии

6 вопрос. По обращению Улыбиной А.Ф. об установке дорожных знаков - указателей населенных пунктов «д.Хорошево» и «уч.Хорошево» на границе указанных населенных пунктов.

Докладчик: секретарь комиссии

Комиссия решила:

1 вопрос. Организация дорожного движения в г.Гороховец.

- устранение дефектов дорожного покрытия (выбоины) на ул.Гагарина (до и после ж\д переезда),  на ул.Полевая (от дома №43 до пересечения с ул.Кирова).

Слушали: Докладчик Белянин К.А. пояснил, что на указанных участках имеются дефекты дорожного покрытия, превышающие соответствующие допуски.

Начальник МУ «Управление городским хозяйством» Егоров А.А. пояснил, что  составлена проектно-сметная документация на выполнение дорожных работ в сумме 2,5млн. рублей. Выделенных денежных средств не хватает на выполнение всех запланированных работ.

Решили: МУ «Управление городским хозяйством» подать заявку на финансирование указанных работ в проект бюджета на 2025 год.

- нанесение дорожной разметки по городу, предусмотренной проектом организации дорожного движения;

Слушали: Начальник МУ «Управление городским хозяйством» Егоров А.А. пояснил, что  в настоящее время  разметка пешеходных переходов в городе выполнена полностью. Также нанесена разметка разделительной осевой линии на ул.Ленина. Невыполненным осталось нанесение осевой разметки  на остальных улицах города  (согласно ПОДД) в связи с отсутствием денежных средств. Дополнительно необходимо около 500тыс.руб.

Решили: МУ «Управление городским хозяйством» подать заявку на финансирование указанных работ в проект бюджета на 2025 год.

-установка отсутствующих дорожных знаков, предусмотренных проектом организации дорожного движения (ул.Гагарина дом №36Г, ул.Никольская дом №9, ул.Комсомольская дом №61, пер.Больничный у дома №2, ул.Горького у дома №27, ул.Садовая у дома №4).

Слушали: Начальник МУ «Управление городским хозяйством» Егоров А.А. пояснил, что  в настоящее время приобретены соответствующие знаки и ведется работа по их установке.

Решили: МУ «Управление городским хозяйством» до 01.07.2024 установить  отсутствующие знаки на дорогах, указанных в обращении ГИБДД, и привести остальные в соответствии с нормативными требованиями.

- установка металлического дорожного ограждения у магазина «Пятерочка» на ул.Гагарина дом №34 г.Гороховец;

Слушали: Начальник МУ «Управление городским хозяйством» Егоров А.А. пояснил, что  установка металлических ограждающих конструкций для обеспечения пешеходных коммуникаций  в настоящее время не  может быть осуществлена, т.к. в настоящее время решается вопрос о переносе пешеходного перехода по указанному адресу.

Решили: МУ «Управление городским хозяйством» при переносе пешеходного перехода в проектно-сметной документации учесть затраты на монтаж  металлических ограждающих конструкций.

- организация дополнительных стояночных мест для стоянки автотранспорта на пл.Ленина г.Гороховец.

Слушали: Докладчик Белянин К.А. пояснил, что на пл.Ленина не хватает  мест для стоянки автомобилей.

Начальник МУ «Управление городским хозяйством» Егоров А.А. пояснил, что на прилегающих к пл.Ленина улицах имеется достаточное количество парковочных мест.

Решили: Организовать дополнительные парковочные места на пл.Ленина нет технической возможности. Вопрос парковки автомобилей разрешен на соседних улицах, где имеется достаточное количество оборудованных мест для стоянки автомобилей. В организации дополнительных мест для стоянки автомобилей отказать.

2 вопрос. По обращению МУ «Управление городским хозяйством» об установке (не установке)  дорожного знака, запрещающего стоянку грузового автотранспорта в районе дома № 27А по ул.Горького г.Гороховец около магазина «Магнит», а также  установке дорожного знака, запрещающего остановку автотранспорта по ул.Кутузова г.Гороховец, вдоль «Аллеи Славы».

Слушали: Докладчик Егоров А.А. пояснил, что территория около магазина «Магнит» по адресу: г.Гороховец, ул.Горького, д.27А является частной территорией, и размещать знаки там МУ «Управление городским хозяйством» не может. Установка знака 3.28, запрещающего стоянку автотранспорта по ул.Кутузова г.Гороховец, вдоль «Аллеи Славы» необходима, т.к. наличие стоящих на этом участке дороги автомобилей мешает проведению работ по уборке территории и создает аварийную обстановку для проезжающих транспортных средств.

Решили: МУ «Управление городским хозяйством» до 01.09.2024 установить знаки 3.18.1 и 3.18.2 «Поворот налево (направо), запрещающих заезд грузового транспорта на территорию около магазина «Магнит» по ул.Горького д.27А со стороны ул.Горького, и знака 3.28, запрещающего стоянку на обочине вдоль «Аллеи Славы» на ул.Кутузова г.Гороховец.

3 вопрос. По обращению Силановой Э. об установке искусственной неровности  в районе магазина «Строй Град» на ул.1Мая г.Гороховец.

Докладчик пояснил, что искусственные неровности устраивают на основе анализа причин аварийности с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий. На указанном участке дороги случаев ДТП не зафиксировано.

Решили: Оснований для установки искусственной неровности не имеется.

4 вопрос. По обращению Фединой О.Н. об установке дорожного знака, регулирующего расположение автостоянки около магазина «Елисеевский» на пл.Ленина г.Гороховец, с целью недопущения закрытия места подъезда к магазину для осуществления разгрузки автомобилей.

Докладчик пояснил, что проектом организации дорожного движения на пл.Ленина г.Гороховец, установка знаков, запрещающих стоянку и остановку автотранспорта в районе подъезда к магазину «Елисеевский» не предусмотрена. На данном участке предусмотрено нанесение сплошной линии разметки, регулирующей расположение транспортных средств. Каких либо дорожных препятствий для подъезда к магазину нет.

Решили: Оснований для установки запрещающих знаков не имеется. Установить знак 6.4 «Парковка»  с дополнительной табличкой 8.2.1 «Зона действия».

5 вопрос. По обращению Жареновой О.В. об установке искусственной неровности  или камеры фотовидеофиксации в районе дома №35 на ул.Гагарина г.Гороховец в районе магазина «Пятерочка».

Докладчик пояснил, что в районе дома №35 на ул.Гагарина г.Гороховец  расположена автобусная остановка. В соответствии с нормативными документами искусственные неровности нельзя устраивать около остановок общественного транспорта.

По вопросу установки камеры фотовидеофиксации в адрес ГКУ ВО «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» была направлена заявка  о размещении в 2024 году стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на ул.Гагарина д.№34 в г.Гороховец.

Решили: Оснований для установки искусственной неровности не имеется. Вопрос о размещении камер видеофиксации находится в стадии рассмотрения. МУ «Управление городским хозяйством» до 01.06.2024 предоставить схему переноса пешеходного перехода в районе дома магазина «Пятерочка» на ул.Гагарина г.Гороховец.

6 вопрос. По обращению Улыбиной А.Ф. об установке дорожных знаков - указателей населенных пунктов «д.Хорошево» и «уч.Хорошево» на границе указанных населенных пунктов.

Докладчик пояснил, что дорога проходящая  в границах населенных пунктов д.Хорошево и уч.Хорошево (Гороховец-Хорошево-Сапуново) относиться к дорогам межмуниципального значения, и установка знаков на данной дороге относится к компетенции ГБУ Владупрдор.

Решили: Направить в ГБУ Владупрдор письмо с просьбой установить знаки начала и окончания населенных пунктов д.Хорошево  и уч.Хорошево.

Заместитель председателя комиссии,

первый зам главы администрации района                                                                   А.А.Картинкин

Секретарь комиссии                                                                                                           Н.И.Серяков